Table of Contents

# Master Feature Expansion Plan: wordhtml

## แผนขยายฟีเจอร์ฉบับสมบูรณ์สำหรับ wordhtml (Word ↔ HTML Converter + WYSIWYG A4 Editor)

จัดทำโดย: Technical Product Manager & Architecture Synthesis
วันที่: 2025-01-20
แหล่งข้อมูล: Competitive Analysis, Technical Feasibility Analysis, User Journey Analysis, CLAUDE.md (Repository Guide)
รูปแบบ: Markdown — ไทย primary, English technical terms ในวงเล็บ
ความยาวประมาณการ: 50-80 หน้า A4 (ถ้าพิมพ์)

## Table of Contents

- Executive Summary

- Current State Analysis

- Competitive Landscape

- Feature Matrix (5 Tiers)

- Phased Roadmap (Phase 1-5)

- Technical Architecture Notes

- Risk Assessment & Mitigation

- Success Metrics

## 1. Executive Summary

### 1.1 สรุปปัญหา: ทำไม wordhtml clone ยังรู้สึก “ไม่สมบูรณ์”

wordhtml clone (Next.js 16 + Tiptap v3 + Zustand) เป็นเครื่องมือแปลง Word ↔ HTML ที่ทำงานบน browser 100% ไม่มี server ไม่ต้อง login ซึ่งเป็นจุดแข็งด้าน privacy-first แต่จากการวิเคราะห์ user journey พบว่า user รู้สึก “ไม่สมบูรณ์” (incomplete) จากปัญหาหลัก 4 กลุ่ม:

#### กลุ่มที่ 1: Document Structure — ขาดสิ่งที่เอกสารทางการต้องมี

- ไม่มี Header/Footer Editor — เอกสารราชการไทยทุกฉบับต้องมีหัวกระดาษ (letterhead) และท้ายกระดาษ ปัจจุบัน clone มี A4 paper editor ที่สวยงามแต่ไม่มี header/footer zone

- ไม่มี Page Numbers — เลขหน้าเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานสำหรับเอกสารที่พิมพ์ออกมา

- ไม่มี A4 Pagination Engine — user ไม่รู้ว่าเนื้อหาจะตกหน้าไหนเมื่อพิมพ์ ไม่มี true “what you see is what you print”

- Table of Contents (TOC) — มีอยู่แล้วแต่เป็นระดับพื้นฐาน ยังไม่มี auto-sync แบบ real-time และยังไม่แสดงเลขหน้า

#### กลุ่มที่ 2: Data Safety & Recovery — กลัวข้อมูลหาย

- ไม่มี Auto-save / Crash Recovery — ปัจจุบันมี snapshot แบบ manual (Ctrl+Shift+S) และ auto-snapshot หลัง 2 นาที idle แต่ไม่มี recovery prompt เมื่อ browser crash/refresh

- ไม่มี Unsaved Changes Warning — มี beforeunload แต่ UX ยังไม่สมบูรณ์ (ไม่มี discard/restore choice)

- Document ไม่ persist — โดย design current document หายเมื่อ reload ซึ่งดีต่อ privacy แต่ bad ต่อ user experience

#### กลุ่มที่ 3: Productivity & UX — ทำงานช้าเกินไป

- ไม่มี Slash Commands (/) — UX ยังเป็น menu-based แบบ Office 2000 ไม่มี block insertion แบบ Notion/Google Docs

- ไม่มี Command Palette (Ctrl+K) — ค้นหา command ทั้งหมดในแอพไม่ได้ ต้องจำว่าอยู่ใน menu ไหน

- ไม่มี Markdown Shortcuts — power users ต้องการ # → H1, * → bullet, > → quote

- ไม่มี Progress Indicators — convert ไฟล์ใหญ่แล้ว user ไม่รู้ว่ากำลังทำงานอยู่หรือค้าง

- ไม่มี Context Menu (right-click) — ต้องไปหา command ใน menu bar ทุกครั้ง

#### กลุ่มที่ 4: Media & Objects — จัดการรูปภาพและตารางยาก

- Image resize ไม่สมบูรณ์ — มี width/height attributes แต่ไม่มี drag-to-resize handles

- ไม่มี Image Caption — รายงานต้องมีคำบรรยายภาพ (figcaption)

- ไม่มี Image Text Wrap — จัดตำแหน่งรูปแบบ float left/right ไม่ได้

- ไม่มี Table Merge/Split Cells — ตารางซับซ้อนไม่สามารถสร้างได้

- ไม่มี Charts/Equations — รายงานวิชาการ/งบประมาณต้องการ

### 1.2 สรุปโอกาส: Features ที่ทำได้ใน Browser 100%

จากการวิเคราะห์ technical feasibility พบว่า ทุก feature ที่ระบุ (23/23) ทำได้จริงใน browser 100% โดยไม่ต้อง backend server:

| Tier | Features | สรุป Feasibility |
| --- | --- | --- |
| Tier 1: Core Document (8 items) | Image resize, Caption, Text wrap, Charts, Header/Footer, Page numbers, TOC, Text boxes | ทำได้ทั้งหมด โดย Header/Footer + Page numbers ต้องใช้ pagination engine (ซื้อ Pro หรือ build เอง) |
| Tier 2: Productivity (6 items) | Auto-recovery, Clipboard history, Outline, Templates, Bookmarks, Table formulas | ทำได้ทั้งหมด เป็น pure client-side logic |
| Tier 3: Privacy & Data (4 items) | Local encryption, IndexedDB, P2P share, QR export | ทำได้ทั้งหมด Web APIs รองรับครบ |
| Tier 4: UX Polish (5 items) | Command Palette, Context menu, Inline comments, Zen mode, Typewriter scrolling | ทำได้ทั้งหมด |
| Tier 5: Advanced (เพิ่มเติม) | PDF export, Embeds, Drawing canvas, Voice typing, Math equations | ทำได้ทั้งหมด |

จุดแข็งที่ clone มีเหนือคู่แข่ง: 1. 100% client-side, privacy-first — ไม่มี server, ไม่ต้อง login 2. A4 WYSIWYG paper editor — ใกล้เคียง Word มากกว่า HTML editor ทั่วไป 3. Thai-first i18n — TH Sarabun, Noto Sans Thai, Kanit, Prompt พร้อม paragraph spacing แบบไทย 4. Template Studio — มี variable badges, data import, multi-page preview (เหนือกว่าต้นฉบับ wordhtml.com) 5. Ruler + Margin guides — professional page layout feel (cm-scale) 6. History/Snapshots — local version control (ถึงจะ manual อยู่) 7. Modern stack — Next.js 16, Tiptap v3, Tailwind v4

### 1.3 สรุปแผน: 5 Phases, 20 สัปดาห์

| Phase | ชื่อ | สัปดาห์ | เป้าหมายหลัก |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | Foundation & Quick Wins | สัปดาห์ 1-3 | สร้าง trust กับ user: auto-save, slash commands, command palette, progress indicators, Thai fonts สมบูรณ์ |
| Phase 2 | Document Structure | สัปดาห์ 4-7 | ทำให้เป็น “Word บน browser”: header/footer, page numbers, TOC, bookmarks, page break |
| Phase 3 | Media & Objects | สัปดาห์ 8-11 | จัดการสื่อและวัตถุ: charts, image text wrap, table merge/formulas, embeds, drawing |
| Phase 4 | Productivity & Polish | สัปดาห์ 12-15 | ทำให้ทำงานเร็วขึ้น: template gallery, clipboard history, outline, comments, context menu, zen mode |
| Phase 5 | Privacy & Advanced | สัปดาห์ 16-20 | ยกระดับความเป็นส่วนตัว: IndexedDB migration, encryption, PDF export, P2P share, plugin system |

Timeline รวม: ประมาณ 20 สัปดาห์ (5 เดือน) สำหรับทีม 1-2 developers แบบ full-time หรือ 8-10 เดือนสำหรับทีม part-time

## 2. Current State Analysis

### 2.1 Features ที่มีอยู่แล้วใน Repository (จาก CLAUDE.md)

#### Document Formatting

| Feature | สถานะ | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| Bold, Italic, Underline, Strikethrough | ✅ Done | Tiptap StarterKit + Underline |
| Text color / Background highlight | ✅ Done | @tiptap/extension-color + highlight |
| Font family (7+ fonts) | ✅ Done | TH Sarabun PSK, Sarabun, Noto Sans Thai, Kanit, Prompt, system-ui, serif, monospace |
| Font size (10-36px) | ✅ Done | Custom fontSize Mark |
| Paragraph alignment | ✅ Done | @tiptap/extension-text-align |
| Ordered/unordered lists | ✅ Done | StarterKit + custom bulletListWithClass |
| Task lists | ✅ Done | @tiptap/extension-task-list |
| Indent/outdent | ✅ Done | Tab/Shift+Tab ใน ParagraphFormatExtension |
| Blockquote | ✅ Done | StarterKit |
| Subscript/Superscript | ✅ Done | @tiptap/extension-subscript + superscript |
| Code inline / Code block | ✅ Done | StarterKit |
| Horizontal rule | ✅ Done | StarterKit |
| Paragraph spacing (before/after) | ✅ Done | ParagraphFormatExtension: spaceBefore, spaceAfter |
| Line height (single/1.5/double/custom) | ✅ Done | ParagraphFormatExtension: lineHeight + lineHeightMode |
| Hanging indent / First-line indent | ✅ Done | ParagraphFormatExtension: textIndent, marginLeft/Right |
| Link insertion | ✅ Done | @tiptap/extension-link |
| Hard break / Soft break | ✅ Done | StarterKit + custom soft break |
| Clear formatting | ✅ Done | FormatMenu |
| Page break | ✅ Done | Custom pageBreak block node |
| Heading 1-6 | ✅ Done | StarterKit + custom headingWithId |

#### Media & Objects

| Feature | สถานะ | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| Image insert (upload/URL) | ✅ Done | Custom imageWithAlign node |
| Image alignment (left/center/right) | ✅ Done | imageWithAlign attributes |
| Table (basic) | ✅ Done | @tiptap/extension-table + row/cell/header |
| Table row/column ops | ✅ Done | TableMenu: insert/delete rows/columns |
| Horizontal rule | ✅ Done | StarterKit |

#### Document Structure

| Feature | สถานะ | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| Page break | ✅ Done | Custom pageBreak node |
| Heading formats | ✅ Done | StarterKit + headingWithId |
| Table of Contents (basic) | ⚠️ Partial | มี TOC UI แต่เป็น manual/one-time generation |

#### Productivity

| Feature | สถานะ | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| Word count | ✅ Done | countWords() Thai-aware |
| Undo/Redo | ✅ Done | StarterKit history |
| Find & Replace | ✅ Done | @sereneinserenade/tiptap-search-and-replace |
| Keyboard shortcuts | ✅ Done | Ctrl+S/O/F/K/P, F11, Tab/Shift+Tab |
| Snapshots (manual) | ✅ Done | HistoryPanel: save/restore/duplicate/delete |
| Auto-snapshot (2 min idle) | ⚠️ Partial | มีแต่ไม่มี crash recovery |
| Template system | ✅ Done | Template Studio: create/save/load/export/import |
| Template variables ({{name}}) | ✅ Done | variableMark |
| Data import for templates | ✅ Done | JSON/CSV import for variable filling |
| Batch convert | ✅ Done | Multi-file conversion |
| Dark mode | ❌ No | Light only per CLAUDE.md (แต่ competitive analysis บอกว่ามี dark mode?) |
| Ruler (cm) | ✅ Done | H/V rulers with draggable margin handles |
| Page setup dialog | ✅ Done | A4/Letter, portrait/landscape, margins |
| Print preview | ⚠️ Partial | @media print มีแต่ไม่มี visual preview modal |

#### Export/Import

| Feature | สถานะ | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| Import DOCX (drag & drop) | ✅ Done | mammoth.js |
| Import HTML | ✅ Done | loadHtmlFile.ts |
| Import Markdown | ✅ Done | turndown reverse (หรือแยก parser?) |
| Export HTML (inline/extracted) | ✅ Done | exportHtml.ts |
| Export ZIP (with images) | ✅ Done | JSZip |
| Export DOCX | ✅ Done | html-docx-js (dynamic import) |
| Export Markdown | ✅ Done | turndown with GFM tables |
| Image compression | ✅ Done | Extract base64 → File[] for ZIP |

#### HTML Cleaning

| Feature | สถานะ | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| Remove inline styles | ✅ Done | cleaners.ts |
| Remove empty tags | ✅ Done | cleaners |
| Clear successive spaces | ✅ Done | cleaners |
| Remove tag attributes | ✅ Done | cleaners |
| Strip classes & IDs | ✅ Done | cleaners |
| Remove nbsp-only elements | ✅ Done | cleaners |
| Remove HTML comments | ✅ Done | cleaners |
| Convert to plain text | ✅ Done | terminal cleaner |
| Unwrap deprecated tags | ✅ Done | cleaners |

### 2.2 Features ที่ Audit พบว่าขาด / Broken

จากการวิเคราะห์ 3 รายงาน + CLAUDE.md พบ features ที่ขาดหรือไม่สมบูรณ์:

| # | Feature | สถานะ | Severity | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Header & Footer Editor | ❌ Missing | 🔴 Critical | จุดขาดที่สำคัญที่สุดสำหรับ A4 editor |
| 2 | Page Numbers | ❌ Missing | 🔴 Critical | ต้องทำคู่กับ header/footer |
| 3 | Auto-save / Crash Recovery | ⚠️ Partial | 🔴 High | มี auto-snapshot แต่ไม่มี recovery prompt |
| 4 | Unsaved Changes Dialog | ⚠️ Partial | 🔴 High | beforeunload มีแต่ UX ยัง primitive |
| 5 | Slash Commands (/) | ❌ Missing | 🔴 High | UX สมัยใหม่ที่ทุกคนรอคอย |
| 6 | Command Palette (Ctrl+K) | ❌ Missing | 🔴 High | Ctrl+K ตอนนี้ทำงานเป็น Insert Link |
| 7 | Markdown Shortcuts | ⚠️ Partial | 🔶 Medium | Tiptap มี built-in แต่ยังไม่ได้ enable |
| 8 | Progress Indicator (convert/export) | ❌ Missing | 🔶 Medium | ไฟล์ใหญ่แล้ว user ไม่รู้ว่ากำลังทำงาน |
| 9 | Image Resize (drag handles) | ⚠️ Partial | 🔶 Medium | มี width/height attributes แต่ไม่มี drag UI |
| 10 | Image Caption (figcaption) | ❌ Missing | 🔶 Medium | ต้องสร้าง figure node |
| 11 | Image Text Wrap (float) | ⚠️ Partial | 🔶 Medium | มี align แต่ไม่มี float/wrap |
| 12 | Table Merge/Split Cells | ❌ Missing | 🔶 Medium | Tiptap table extension ไม่รวม merge |
| 13 | Table Formulas | ❌ Missing | 🟢 Low | ขาดสำหรับงบประมาณ/คะแนน |
| 14 | Charts (bar/line/pie) | ❌ Missing | 🟢 Low | รายงานวิชาการต้องการ |
| 15 | Math Equations (KaTeX) | ❌ Missing | 🟢 Low | สมการคณิตศาสตร์ |
| 16 | Bookmarks / Anchors | ❌ Missing | 🟢 Low | Internal linking |
| 17 | Embeds (YouTube, iframe) | ❌ Missing | 🟢 Low | แทรกสื่อภายนอก |
| 18 | Inline Comments | ❌ Missing | 🟢 Low | คอมเมนต์บนเอกสาร (local-only) |
| 19 | Context Menu (right-click) | ❌ Missing | 🔶 Medium | UX พื้นฐาน |
| 20 | Zen Mode / Focus Mode | ❌ Missing | 🟢 Low | โหมดโฟกัส |
| 21 | Typewriter Scrolling | ❌ Missing | 🟢 Low | Scroll ให้ caret อยู่ตรงกลาง |
| 22 | Clipboard History | ❌ Missing | 🟢 Low | ประวัติการคัดลอก |
| 23 | Outline / Navigation Panel | ⚠️ Partial | 🟢 Low | TOC มีแต่ไม่มี side panel |
| 24 | Export PDF | ❌ Missing | 🔶 Medium | ใช้ html2pdf |
| 25 | IndexedDB Storage | ❌ Missing | 🔶 Medium | เก็บเอกสารใหญ่ได้ |
| 26 | Local Encryption | ❌ Missing | 🟢 Low | Web Crypto API |
| 27 | P2P Share (WebRTC) | ❌ Missing | 🟢 Low | แชร์เอกสารโดยไม่ผ่าน server |
| 28 | QR Code Export | ❌ Missing | 🟢 Low | สร้าง QR จากเอกสาร |
| 29 | Voice Typing | ❌ Missing | 🟢 Low | Web Speech API |
| 30 | Character Count | ❌ Missing | 🟢 Low | Tiptap extension มีให้ |
| 31 | Drawing Canvas (basic shapes) | ❌ Missing | 🟢 Low | รูปทรงพื้นฐาน |
| 32 | Import from URL | ❌ Missing | 🟢 Low | เปิดไฟล์จาก URL |
| 33 | Plugin System | ❌ Missing | 🟢 Low | ระบบปลั๊กอิน |

### 2.3 Architecture ปัจจุบัน (หลัง Refactor)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        Next.js 16 (App Router)                  │
│                        output: "export" (Static)               │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  UI Layer                                                        │
│  ├── EditorShell.tsx       (A4 paper + ruler + drag-drop)       │
│  ├── TopBar.tsx            (filename + history/upload/export)     │
│  ├── MenuBar.tsx           (7-menu nav)                          │
│  ├── FormattingToolbar.tsx (icon toolbar)                        │
│  ├── VisualEditor.tsx      (Tiptap EditorContent)               │
│  └── Dialogs/ Panels       (Paragraph, PageSetup, Export, etc.)   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  Editor Engine (Tiptap v3)                                       │
│  ├── StarterKit            (bold, italic, lists, headings, etc.) │
│  ├── Custom Extensions                                               │
│  │   ├── ParagraphFormatExtension  (indent, spacing, line height)│
│  │   ├── FontSize                  (inline font-size mark)       │
│  │   ├── PageBreak                 (block-level page break)      │
│  │   ├── VariableMark              ({{variable}} mark)           │
│  │   ├── RepeatingRow               (table data-repeat)           │
│  │   ├── HeadingWithId              (heading + id attr)          │
│  │   ├── BulletListWithClass        (list + class attr)            │
│  │   └── ImageWithAlign             (image + align/width)         │
│  └── Community Extensions                                          │
│      ├── SearchAndReplace          (find/replace)                │
│      ├── Table + Row + Cell + Header                             │
│      ├── TaskList + TaskItem                                     │
│      ├── TextAlign, Color, Highlight, FontFamily                │
│      ├── Subscript, Superscript                                  │
│      ├── Underline, Link, Placeholder                            │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  State Management (Zustand)                                      │
│  ├── editorStore.ts        (documentHtml, pageSetup, history)   │
│  ├── Persisted: enabledCleaners, imageMode, history, pageSetup │
│  └── Session: documentHtml, sourceOpen, pendingExportFormat     │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  Conversion & Export                                               │
│  ├── mammoth.js            (DOCX → HTML)                         │
│  ├── html-docx-js          (HTML → DOCX, dynamic import)       │
│  ├── turndown              (HTML → Markdown)                     │
│  ├── JSZip                 (ZIP export with extracted images)    │
│  └── Cleaning Pipeline     (9 pure HTML cleaners)                │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  Styling (Tailwind CSS v4)                                      │
│  ├── globals.css           (@theme inline tokens)                │
│  ├── .prose-editor         (editor typography)                   │
│  ├── .paper                (A4 paper dimensions)               │
│  └── @media print          (print stylesheet)                   │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

ข้อมูลสำคัญ: - Static Export — ไม่มี API routes, ไม่มี server processing - Privacy-first by design — document ไม่ persist โดย default (ตั้งใจให้หายเมื่อ reload) - localStorage only — เก็บ preferences + history snapshots (capped 4MB) - No IndexedDB — ยังไม่ได้ใช้ IndexedDB ทั้งๆ ที่เหมาะสมกับเอกสารใหญ่ - Thai-first — รองรับฟอนต์ไทย มี countWords() ที่ Thai-aware - A4 WYSIWYG — 794×1123 px paper editor ที่ใกล้เคียง Word มากที่สุดใน browser

## 3. Competitive Landscape

### 3.1 สรุปจาก Competitive Analysis

#### wordhtml.com (ต้นฉบับ)

จุดแข็ง: HTML source split view (Word | HTML side-by-side), cleaning icons one-by-one, compress/encoding toggle
จุดอ่อน: ไม่มี A4 WYSIWYG, ไม่มี ruler, ไม่มี template system, ไม่มี dark mode
clone ทำได้ดีกว่า: A4 paper editor, dark mode (?) , ruler, paragraph dialog, history, template system, markdown export/import, batch convert, find & replace

#### Microsoft Word for the Web (Word Online)

ทำใน browser ได้: Font, size, color, alignment, images, basic tables, headers/footers (basic), page numbers, TOC, comments, dictation, dark mode, ruler
ต้องใช้ Desktop: Mail merge, macros, watermarks, advanced tables, compare/merge
clone ควร port: Headers/Footers, Page Numbers, Dictation (Web Speech API), Checklists, Equations

#### Google Docs

ทำใน browser ได้: เกือบทุกอย่างรวม collaboration 50 users, comments, version history, offline mode (IndexedDB), voice typing, Smart Chips
UX patterns ที่น่า port: Slash commands (/), Command palette (Ctrl+K), @mentions, Pageless mode, Document tabs, Cover images

#### Notion / Craft / AppFlowy

UX patterns ที่ดี: Slash commands, Drag-and-drop blocks, Markdown shortcuts, Command palette, Toggle blocks, Callouts
สิ่งที่ port มาใช้ได้ง่าย: Slash commands ✅, Markdown shortcuts ✅, Drag-and-drop ✅, Toggle blocks/Callouts ✅, Command palette ✅, Cover images ✅

### 3.2 Feature Gap Table: wordhtml vs Competitors

| Feature Category | wordhtml (Current) | Word Online | Google Docs | Notion | wordhtml.com (Original) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Document Formatting |  |  |  |  |  |
| Bold/Italic/Underline/Strike | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Text color / Highlight | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Font family / Size | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Alignment | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Lists (bullet/ordered/task) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Indent/Outdent | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Paragraph spacing | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ | ❌ |
| Line height control | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ | ❌ |
| Hanging/first-line indent | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Styles (Heading 1-3 + Normal) | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ |
| Clear formatting | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Columns (2/3) | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Media & Objects |  |  |  |  |  |
| Images (upload/URL) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Image resize | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ |
| Image align | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ |
| Image caption | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Image text wrap | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Tables (basic) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Table merge cells | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Table styles | ⚠️ | ✅ | ✅ | ⚠️ | ⚠️ |
| Table formulas | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Horizontal rule | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Shapes / Drawing | ❌ | ✅ | ⚠️ | ❌ | ❌ |
| Charts | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Equations (Math) | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Bookmarks / Anchors | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Embeds (YouTube, etc.) | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Document Structure |  |  |  |  |  |
| Page breaks | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Headers / Footers | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Page numbers | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Table of Contents | ⚠️ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Sections (different margins) | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Productivity |  |  |  |  |  |
| Undo/Redo | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Find & Replace | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Word count | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Character count | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Slash commands | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Command palette | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Markdown shortcuts | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Keyboard shortcuts panel | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Templates | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| History / Snapshots | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Dark mode | ❌ (light only) | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Comments | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Collaboration | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Voice typing | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Auto-save / Crash recovery | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Print preview | ⚠️ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Ruler | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Page setup dialog | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Status bar | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Export/Import |  |  |  |  |  |
| Import DOCX | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Import HTML | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Import Markdown | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Export HTML | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Export ZIP | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Export DOCX | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Export PDF | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Export Markdown | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Batch convert | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Image compression | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Privacy / Special |  |  |  |  |  |
| 100% client-side | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| No login required | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Local encryption | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| P2P share | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| QR code export | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |

### 3.3 UX Patterns ที่ควร Port มาใช้

จากการวิเคราะห์คู่แข่ง ระบุ UX patterns ที่ควรนำมาใช้ใน wordhtml clone:

| UX Pattern | มาจาก | Implement ยากไหม | แผน |
| --- | --- | --- | --- |
| Slash Commands (/) | Notion, Craft, Tiptap demos | ง่าย | Phase 1 — Tiptap มี Slash Menu ให้ |
| Command Palette (Ctrl+K) | Notion, GDocs, Linear | ง่าย | Phase 1 — ใช้ cmdk + fuse.js |
| Markdown Shortcuts | GDocs, Notion | ง่าย | Phase 1 — Tiptap มี InputRules |
| Drag-and-drop blocks | Notion, Craft | ปานกลาง | Phase 4 — Tiptap มี drag-and-drop extension |
| Context Menu (right-click) | Word, GDocs | ง่าย | Phase 4 — Radix ContextMenu |
| Progress Indicators | GDocs, Linear | ง่าย | Phase 1 — UI component |
| Inline Comments | Word, GDocs | ปานกลาง | Phase 4 — Custom Mark + Zustand store |
| Toast Notifications | Linear, Vercel | ง่าย | Phase 1 — ใช้ sonner หรือ custom |
| Empty State Illustrations | Notion, Linear | ง่าย | Phase 1 — Quick-start actions |
| Zen Mode | iA Writer, Ulysses | ง่าย | Phase 4 — CSS toggle |
| Typewriter Scrolling | iA Writer | ง่าย | Phase 4 — scrollIntoView |
| @mentions / Smart Chips | GDocs, Notion | ปานกลาง | Phase 5 — Tiptap Mention extension |

## 4. Feature Matrix (5 Tiers)

แบ่ง features ออกเป็น 5 Tiers ตามลำดับความสำคัญและความเกี่ยวข้องกัน แต่ละ feature มีรายละเอียดครบถ้วน

### Tier 1: Core Document (พื้นฐานที่สุด — ทำก่อน)

ฟีเจอร์พื้นฐานที่ทำให้ wordhtml เป็น “word processor” ที่สมบูรณ์ ไม่ใช่แค่ text editor

#### T1-F01: Header & Footer System

| Field | Value |
| --- | --- |
| Description | ระบบหัวกระดาษ (header) และท้ายกระดาษ (footer) ที่แสดงซ้ำในทุกหน้า หรือแตกต่างตาม section รองรับการแก้ไขแบบ WYSIWYG ภายใน header/footer zone |
| Impact | 10/10 |
| Effort | Hard |
| Technical Approach | มี 2 แนวทาง: (A) ใช้ @tiptap-pro/extension-pages (paid, มี pagination + header/footer + page formats ครบ) หรือ (B) ใช้ tiptap-pagination-plus (open source, มี header/footer + page numbers + margins) หรือ (C) สร้าง custom pagination engine เอง |
| Dependencies | Page break logic, Page numbers (T1-F02), Pagination engine |
| Status | Planned |
| Risk | 🔴 High — Pagination engine ซับซ้อนมาก ถ้าใช้ Pro extension ต้องจ่ายเงิน ถ้า build เองใช้เวลามาก |
| Alternatives | ถ้า budget ไม่พอ: ลด scope ให้เป็น “print-only header/footer” (แสดงเฉพาะตอน print ผ่าน @media print CSS) ก่อน แล้วค่อยทำ WYSIWYG |

รายละเอียด Technical: - Tiptap Pages Pro มีข้อจำกัด: “Non-splittable blocks larger than a page cause an infinite layout loop” และ “No browser-print integration” - Pagination engine ต้อง handle: content splitting ระหว่างหน้า, orphan/widow control, table ที่ยาวเกินหน้า - ถ้าใช้แนวทาง custom: สร้าง page node ที่เป็น container ของ content + header/footer node ย่อย

#### T1-F02: Page Numbers

| Field | Value |
| --- | --- |
| Description | หมายเลขหน้าที่แสดงใน header หรือ footer รองรับรูปแบบ: 1, 2, 3… หรือ i, ii, iii… (roman numeral) ตำแหน่ง: top/bottom, left/center/right |
| Impact | 10/10 |
| Effort | Hard |
| Technical Approach | ขึ้นกับแนวทาง Header/Footer: ถ้าใช้ pagination engine → มี {page} และ {total} placeholders ถ้า custom → นับจำนวน page nodes แล้ว render เป็น text node ใน footer |
| Dependencies | Header & Footer (T1-F01), Pagination engine |
| Status | Planned |
| Risk | 🔴 High — “Page X of Y” ต้องรู้ total pages ก่อน render → ต้อง 2-pass layout หรือ estimate |
| Note | CSS @page { @bottom-center { content: counter(page) } } ไม่มี browser support ใน Chrome/Firefox — ใช้ได้เฉพาะ PrinceXML, WeasyPrint, Paged.js |

#### T1-F03: Image Resize (Drag Handles)

| Field | Value |
| --- | --- |
| Description | ลากมุมรูปภาพเพื่อปรับขนาด (resize handles) พร้อม maintain aspect ratio (Shift+drag) และแสดง dimensions ขณะลาก |
| Impact | 8/10 |
| Effort | Easy |
| Technical Approach | Tiptap v3 มี ResizableNodeView เป็น official utility ที่ wrap HTMLElement ใดๆ และเพิ่ม resize handles ให้โดยอัตโนมัติ หรือใช้ library: tiptap-extension-resizable-image (รองรับ Tiptap v2+v3, มี caption option) หรือ @pentestpad/tiptap-extension-figure (resize + align + caption) |
| Dependencies | Extend Image node เพิ่ม width, height attributes |
| Status | Planned |
| Risk | 🟡 Medium — Figure node (image+caption) มี selection behavior ต่างจาก Image node ธรรมดา |

#### T1-F04: Image Caption (figcaption)

| Field | Value |
| --- | --- |
| Description | คำบรรยายภาพ (caption) ที่อยู่ใต้รูปภาพ แก้ไขได้ รองรับการจัดตำแหน่ง (left/center/right) |
| Impact | 7/10 |
| Effort | Medium |
| Technical Approach | สร้าง custom figure node ที่มี schema: figure → [img, figcaption (contentEditable)] ใช้ contentDOM ใน NodeView สำหรับ figcaption ที่ editable หรือใช้ library: @pentestpad/tiptap-extension-figure หรือ tiptap-extension-resizable-image (withCaption: true) |
| Dependencies | Image Resize (T1-F03) — ควร implement ร่วมกัน |
| Status | Planned |
| Risk | 🟡 Medium — Figure node selection behavior ต่างจาก Image node ต้องจัดการ cursor/selection ให้ดี |

#### T1-F05: Image Text Wrap (Float)

| Field | Value |
| --- | --- |
| Description | ตัวหนังสือห่อหุ้มรูปภาพ (text wrap) แบบ float left/right หรือ inline รองรับ margin/spacing ระหว่างรูปกับข้อความ |
| Impact | 7/10 |
| Effort | Easy |
| Technical Approach | ใช้ CSS float: left/right บน image element ที่อยู่ใน contenteditable Extend Image node เพิ่ม align attribute แล้ว map เป็น CSS class หรือ inline style |
| Dependencies | Image Resize (T1-F03), Image Caption (T1-F04) |
| Status | Planned |
| Risk | 🟢 Low — CSS float ทำงานใน contenteditable ได้ปกติ แต่ต้องระวัง clear behavior |

#### T1-F06: TOC Auto-Generation (Enhanced)

| Field | Value |
| --- | --- |
| Description | สารบัญที่ sync แบบ real-time เมื่อ headings เปลี่ยน (เพิ่ม/ลบ/แก้ไข) แสดงเลขหน้า (ถ้ามี pagination) และรองรับการ click-to-scroll |
| Impact | 9/10 |
| Effort | Easy |
| Technical Approach | ใช้ Tiptap getJSON() หรือ traverse ProseMirror document tree (editor.state.doc.descendants()) เพื่อหา heading nodes Update TOC ผ่าน editor.on('update', ...) event Click TOC item → editor.commands.setTextSelection(pos) + editor.commands.scrollIntoView() |
| Dependencies | Heading nodes (มีอยู่แล้ว), Page numbers (T1-F02) — สำหรับ page number ในสารบัญ |
| Status | In Progress (มีอยู่แล้วแต่เป็น one-time generation) |
| Risk | 🟢 Low — logic ง่าย แต่ถ้ามี pagination ต้องรอ layout เสร็จก่อนแสดงเลขหน้า |

#### T1-F07: Charts (Bar, Line, Pie)

| Field | Value |
| --- | --- |
| Description | แทรกกราฟ (bar chart, line chart, pie chart) แก้ไขข้อมูลได้ แสดงแบบ interactive หรือ static image |
| Impact | 6/10 |
| Effort | Medium |
| Technical Approach | ใช้ Chart library ใน browser: chart.js (canvas-based, lightweight) หรือ recharts (React/SVG-based) หรือ d3 (ความยืดหยุ่นสูง) Integration: สร้าง custom Tiptap chart NodeView ที่ render Chart component ใน React โดยตรง เก็บ chart data (labels, values) ใน JSON เพื่อ edit ได้ภายหลัง |
| Dependencies | Image node (สำหรับ static export) |
| Status | Planned |
| Risk | 🟡 Medium — Canvas-based charts ต้อง render ลง canvas แล้วใช้ canvas.toDataURL() สำหรับ print/export |

#### T1-F08: Text Boxes / Basic Shapes

| Field | Value |
| --- | --- |
| Description | กล่องข้อความ (text box) และรูปทรงพื้นฐาน (rectangle, circle, arrow) ที่วางบนเอกสารได้ |
| Impact | 5/10 |
| Effort | Hard |
| Technical Approach | สร้าง custom node ที่ใช้ absolute positioning ผ่าน CSS position: absolute + SVG หรือ HTML ธรรมดา เก็บ x, y, width, height เป็น node attributes แล้ว render ผ่าน NodeView ProseMirror ไม่ถนัด absolute positioning — ต้องระวัง cursor/selection behavior |
| Dependencies | ไม่มี (แต่ซับซ้อน) |
| Status | Planned |
| Risk | 🔴 High — ProseMirror ถูกออกแบบมาสำหรับ flow layout ไม่ใช่ absolute positioning |
| Alternatives | ลด scope ให้เป็น “anchored text boxes” ที่ติดกับ paragraph (เหมือน Word) แทน absolute positioning |

### Tier 2: Productivity (ทำงานเร็วขึ้น)

ฟีเจอร์ที่ช่วยให้ user ทำงานได้เร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น

#### T2-F01: Auto-save / Crash Recovery

| Field | Value |
| --- | --- |
| Description | บันทึกเอกสารอัตโนมัติทุก N วินาที (เช่น 30 วินาที) เมื่อ browser crash / ปิดแท็บผิด / refresh หน้า → แสดง dialog ให้ restore งานล่าสุด |
| Impact | 10/10 |
| Effort | Easy |
| Technical Approach | ใช้ Zustand store + debounced persist ผ่าน editor.on('update', ...) event เก็บใน localStorage หรือ IndexedDB ใช้ beforeunload event ถ้ามี recovery data ให้แสดง dialog เมื่อโหลดหน้าใหม่ |
| Dependencies | IndexedDB (T3-F02) — สำหรับเอกสารใหญ่ |
| Status | Planned |
| Risk | 🟢 Low — logic ง่าย แต่ต้องระวัง performance ถ้าเก็บบ่อยเกินไป |

#### T2-F02: Markdown Shortcuts

| Field | Value |
| --- | --- |
| Description | พิมพ์ shortcut แล้วแปลงเป็น formatting ทันที: # → H1, ## → H2, * → bullet, 1. → ordered, > → quote, ` → code, --- → horizontal rule, [] → task list |
| Impact | 8/10 |
| Effort | Easy |
| Technical Approach | Tiptap StarterKit มี InputRules ให้แล้ว (heading, bulletList, orderedList, blockquote, codeBlock, horizontalRule) แค่ enable และเพิ่ม custom input rules สำหรับ task list และอื่นๆ |
| Dependencies | ไม่มี |
| Status | Planned |
| Risk | 🟢 Low — Tiptap มี built-in |

#### T2-F03: Slash Commands (/ menu)

| Field | Value |
| --- | --- |
| Description | พิมพ์ / แล้วแสดง menu ให้เลือก block type: heading, list, image, table, code, quote, divider, callout, chart, embed รวมถึง formatting commands |
| Impact | 9/10 |
| Effort | Easy |
| Technical Approach | Tiptap มี @tiptap/extension-slash-commands หรือ Suggestion extension ใช้ร่วมกับ custom React component ที่ render menu ใช้ pattern เดียวกับ Tiptap mention/suggestion |
| Dependencies | ไม่มี |
| Status | Planned |
| Risk | 🟢 Low — Tiptap มี built-in utilities |

#### T2-F04: Command Palette (Ctrl+K)

| Field | Value |
| --- | --- |
| Description | กด Ctrl+K แล้วแสดง search box สำหรับค้นหา commands ทั้งหมดในแอพ พร้อม keyboard shortcuts และ fuzzy search |
| Impact | 9/10 |
| Effort | Easy |
| Technical Approach | ใช้ cmdk (Radix-based command palette component) หรือ kbar รวมกับ fuse.js v7 สำหรับ fuzzy search สร้าง commands registry จาก Tiptap commands + UI actions ทั้งหมด |
| Dependencies | ไม่มี |
| Status | Planned |
| Risk | 🟢 Low — library สำเร็จรูปพร้อมใช้ |
| Note | ปัจจุบัน Ctrl+K ใช้สำหรับ Insert Link → ต้อง rebind เป็น Ctrl+Shift+K หรือเปลี่ยน command palette เป็น Ctrl+Shift+P |

#### T2-F05: Progress Indicators (Convert/Export)

| Field | Value |
| --- | --- |
| Description | แสดง progress bar / spinner ขณะ convert DOCX → HTML หรือ export HTML → DOCX/PDF รวมถึง step-by-step indicator (Parsing → Cleaning → Generating → Downloading) |
| Impact | 7/10 |
| Effort | Easy |
| Technical Approach | ใช้ async/await pattern พร้อม state machine สำหรับ conversion steps UI: Radix Progress + animation หรือ custom toast notification |
| Dependencies | ไม่มี |
| Status | Planned |
| Risk | 🟢 Low — pure UI feature |

#### T2-F06: Thai Fonts Complete (TH Sarabun New)

| Field | Value |
| --- | --- |
| Description | เพิ่มฟอนต์ไทยมาตรฐานราชการให้ครบ: TH Sarabun New, TH Sarabun PSK, TH Krub, TH Niramit AS, TH Charm of AS, TH Kodchasan และ ensure ว่าฟอนต์โหลดได้เร็ว (font-display: swap) |
| Impact | 9/10 |
| Effort | Easy |
| Technical Approach | โหลดฟอนต์จาก Google Fonts หรือ local font files เพิ่มเข้าไปใน FontSelector และ globals.css @font-face ใช้ font-display: swap เพื่อป้องกัน FOIT (Flash of Invisible Text) |
| Dependencies | ไม่มี |
| Status | Planned |
| Risk | 🟢 Low — แค่เพิ่ม font loading |

#### T2-F07: Template Gallery (Enhanced)

| Field | Value |
| --- | --- |
| Description | ขยายระบบ template ที่มีอยู่ให้มี gallery view พร้อม preview thumbnail, categories (รายงาน, หนังสือราชการ, Resume, Memo), featured templates และ template import from JSON |
| Impact | 8/10 |
| Effort | Easy |
| Technical Approach | ใช้ existing template system ใน localStorage (wordhtml-templates) เพิ่ม UI: gallery view, category filter, preview thumbnail (render HTML to canvas หรือ iframe) |
| Dependencies | Template system (มีอยู่แล้ว) |
| Status | In Progress (มีระบบอยู่แล้ว ต้อง enhance UI) |
| Risk | 🟢 Low — UI-heavy แต่ logic ง่าย |

#### T2-F08: Character Count

| Field | Value |
| --- | --- |
| Description | แสดงจำนวนตัวอักษร (character count) รวมถึง with/without spaces, word count, page count estimate |
| Impact | 6/10 |
| Effort | Easy |
| Technical Approach | ใช้ @tiptap/extension-character-count (official Tiptap extension) หรือ custom implementation ผ่าน editor.state.doc.textContent.length |
| Dependencies | ไม่มี |
| Status | Planned |
| Risk | 🟢 Low — Tiptap มี extension ให้ |

#### T2-F09: Undo/Redo History Panel

| Field | Value |
| --- | --- |
| Description | แสดง panel รายการ undo history พร้อง preview ของแต่ละ step และสามารถ jump ไปยัง state ใดๆ ได้ |
| Impact | 6/10 |
| Effort | Medium |
| Technical Approach | Tiptap history ใช้ ProseMirror history plugin ที่เก็บ undo stack เป็น Item objects แต่ไม่ expose friendly UI ต้องสร้าง custom history panel ที่ listen จาก Tiptap transactions หรือใช้ snapshot system ที่มีอยู่แล้ว |
| Dependencies | Snapshot system (มีอยู่แล้ว) |
| Status | Planned |
| Risk | 🟡 Medium — ProseMirror history API ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับ UI introspection |

### Tier 3: Privacy & Data (ความเป็นส่วนตัว)

ฟีเจอร์ที่เสริมจุดแข็งด้าน privacy-first และทำให้ข้อมูลปลอดภัย

#### T3-F01: IndexedDB Storage Migration

| Field | Value |
| --- | --- |
| Description | ย้ายการเก็บข้อมูลจาก localStorage ไป IndexedDB เพื่อรองรับเอกสารใหญ่ (localStorage limit ~5-10 MB, IndexedDB limit GBs) รวมถึงเก็บ binary data (images, blobs) ได้โดยตรง |
| Impact | 8/10 |
| Effort | Easy |
| Technical Approach | ใช้ localforage (wrapper บน IndexedDB) หรือ idb (low-level wrapper) สร้าง schema: documents store (id, name, content JSON, updatedAt), images store (id, blob, docId), settings store (key, value) |
| Dependencies | ไม่มี |
| Status | Planned |
| Risk | 🟡 Medium — Safari อาจ auto-delete IndexedDB เมื่อ device storage ต่ำ → ต้องมี fallback เป็น localStorage + แจ้งเตือน user |
| Migration Strategy | Phase 1: เก็บเอกสารใหม่ใน IndexedDB พร้อม sync กลับ localStorage สำหรับ compatibility Phase 2: ย้าย history snapshots ไป IndexedDB ทั้งหมด |

#### T3-F02: Local Encryption (Web Crypto)

| Field | Value |
| --- | --- |
| Description | เข้ารหัสเอกสาร snapshot ด้วยรหัสผ่านที่ user ตั้งเอง ใช้ AES-GCM 256-bit ผ่าน Web Crypto API รองรับการ decrypt เมื่อ restore |
| Impact | 7/10 |
| Effort | Medium |
| Technical Approach | Web Crypto API (crypto.subtle): 1) PBKDF2 derive key จาก password + salt (210,000 iterations, SHA-256) 2) AES-GCM 256-bit encryption/decryption 3) เก็บ salt + iv + ciphertext ใน IndexedDB |
| Dependencies | IndexedDB (T3-F01) |
| Status | Planned |
| Risk | 🟡 Medium — Key management: user ต้องจำ password (ถ้าลืม = ข้อมูลหาย) crypto.subtle ทำงานบน secure context (HTTPS หรือ localhost) เท่านั้น |

Code ตัวอย่าง:

const encrypt = async (plaintext: string, password: string) => {
  const salt = crypto.getRandomValues(new Uint8Array(16));
  const iv = crypto.getRandomValues(new Uint8Array(12));
  const encoder = new TextEncoder();
  
  const keyMaterial = await crypto.subtle.importKey(
    'raw', encoder.encode(password), 'PBKDF2', false, ['deriveKey']
  );
  const key = await crypto.subtle.deriveKey(
    { name: 'PBKDF2', salt, iterations: 210000, hash: 'SHA-256' },
    keyMaterial,
    { name: 'AES-GCM', length: 256 },
    false,
    ['encrypt']
  );
  
  const ciphertext = await crypto.subtle.encrypt(
    { name: 'AES-GCM', iv },
    key,
    encoder.encode(plaintext)
  );
  return { salt, iv, ciphertext };
};

#### T3-F03: P2P Share (WebRTC)

| Field | Value |
| --- | --- |
| Description | แชร์เอกสารโดยตรงระหว่าง browser 2 เครื่อง โดยไม่ผ่าน server ใช้ WebRTC DataChannel ส่ง JSON document |
| Impact | 6/10 |
| Effort | Hard |
| Technical Approach | WebRTC RTCPeerConnection + RTCDataChannel ส่งข้อมูลเป็น chunks (16KB) Signaling: เนื่องจากเป็น static export (no server) ต้องใช้ “manual signaling” — copy-paste SDP offer/answer หรือ QR code exchange ใช้ public STUN server (stun.l.google.com:19302) |
| Dependencies | QR Code Export (T3-F04) — สำหรับ signaling data exchange |
| Status | Planned |
| Risk | 🔴 High — NAT traversal บาง network ไม่ผ่าน (corporate firewall) UX ของ manual signaling ยากและไม่ user-friendly |

#### T3-F04: QR Code Export

| Field | Value |
| --- | --- |
| Description | สร้าง QR code จากเอกสาร snapshot หรือ URL สำหรับ quick sharing หรือใช้เป็น signaling data สำหรับ WebRTC |
| Impact | 5/10 |
| Effort | Easy |
| Technical Approach | ใช้ qrcode (npm package) รองรับ canvas, SVG, data URL, TypeScript สร้าง QR จาก: document ID ใน IndexedDB, หรือ encrypted document key, หรือ short URL |
| Dependencies | ไม่มี |
| Status | Planned |
| Risk | 🟢 Low — QR code capacity limit ~2,953 bytes (alphanumeric, correction L) → ใช้ได้เฉพาะ short key/URL |

#### T3-F05: Import from URL

| Field | Value |
| --- | --- |
| Description | เปิดเอกสารจาก URL (เช่น ไฟล์ .docx, .html บน Google Drive, Dropbox, หรือ public URL) ผ่าน CORS proxy หรือ direct fetch |
| Impact | 5/10 |
| Effort | Easy |
| Technical Approach | Fetch file จาก URL แล้วใช้ existing conversion pipeline (mammoth.js สำหรับ .docx, loadHtmlFile สำหรับ .html) CORS issue: ถ้า URL ไม่มี CORS headers ต้องใช้ CORS proxy (เช่น https://corsproxy.io/) หรือแจ้ง user ให้ download แล้ว upload |
| Dependencies | ไม่มี |
| Status | Planned |
| Risk | 🟢 Low — CORS อาจเป็น issue แต่มี workaround |

### Tier 4: UX Polish (ความละเอียด)

ฟีเจอร์ที่ทำให้ user experience ราบรื่น สวยงาม และ professional

#### T4-F01: Context Menu (Right-Click)

| Field | Value |
| --- | --- |
| Description | คลิกขวาที่ editor แสดง context menu ที่ context-appropriate: บน text (cut/copy/paste/format), บน image (resize/align/caption/wrap), บน table (merge/split/insert/delete), บน link (edit/remove) |
| Impact | 7/10 |
| Effort | Easy |
| Technical Approach | ใช้ @radix-ui/react-context-menu หรือ custom context menu component Map right-click position → ProseMirror position (editor.view.posAtCoords()) แล้ว detect node type ที่ตำแหน่งนั้น |
| Dependencies | ไม่มี |
| Status | Planned |
| Risk | 🟢 Low — library พร้อมใช้ |

#### T4-F02: Inline Comments (Local-Only)

| Field | Value |
| --- | --- |
| Description | คอมเมนต์บนเอกสารแบบ local-only (ไม่ sync ข้าม devices) รองรับ highlight text + side panel แสดง comment threads, resolve/unresolve |
| Impact | 6/10 |
| Effort | Medium |
| Technical Approach | ใช้ Custom Mark (comment) ที่มี commentId attribute เก็บ comment data (text, author, timestamp, resolved) ใน Zustand store หรือ IndexedDB ไม่ใช้ YJS/server → เป็น local annotation ล้วนๆ |
| Dependencies | ไม่มี (ถ้า local-only) |
| Status | Planned |
| Risk | 🟡 Medium — ถ้า text ที่มี comment ถูกลบ/แก้ไข → comment ต้อง map position ใหม่ (ใช้ ProseMirror position mapping) |

#### T4-F03: Zen Mode / Focus Mode

| Field | Value |
| --- | --- |
| Description | โหมดโฟกัส: ซ่อน toolbar, sidebar, ruler แสดงแค่ editor + paper เปลี่ยนพื้นหลังเป็นสี calm (เช่น #fafafa) รองรับ full-screen |
| Impact | 5/10 |
| Effort | Easy |
| Technical Approach | Pure CSS toggle + Zustand state ซ่อน elements ด้วย CSS class .zen-mode ใช้ editor.commands.focus() เพื่อรักษา cursor position |
| Dependencies | ไม่มี |
| Status | Planned |
| Risk | 🟢 Low — pure UI |

#### T4-F04: Typewriter Scrolling

| Field | Value |
| --- | --- |
| Description | Scroll ให้ caret (cursor) อยู่ตรงกลางหน้าจอเสมอ เหมือนเครื่องพิมพ์ดีด (typewriter) ช่วยให้สายตาไม่ต้องขยับ |
| Impact | 4/10 |
| Effort | Easy |
| Technical Approach | ใช้ Tiptap plugin หรือ transaction listener (editor.on('transaction', ...)) เรียก scrollIntoView({ behavior: 'smooth', block: 'center' }) บน DOM node ที่ caret อยู่ |
| Dependencies | ไม่มี |
| Status | Planned |
| Risk | 🟢 Low — scroll behavior ต้อง smooth และไม่กวน user |

#### T4-F05: Outline / Navigation Panel

| Field | Value |
| --- | --- |
| Description | Panel ด้านข้างแสดงโครงสร้างเอกสารจาก headings (H1, H2, H3) พร้อม highlight section ปัจจุบัน และ click-to-scroll |
| Impact | 6/10 |
| Effort | Easy |
| Technical Approach | ใช้ Tiptap getJSON() + heading extraction (เหมือน TOC) แต่แสดงเป็น sticky panel ด้านซ้าย/ขวา Highlight current section ด้วย IntersectionObserver หรือ scroll position mapping |
| Dependencies | TOC (T1-F06) |
| Status | Planned |
| Risk | 🟢 Low — logic คล้าย TOC |

#### T4-F06: Clipboard History

| Field | Value |
| --- | --- |
| Description | เก็บประวัติการคัดลอก/วางล่าสุด 10-20 รายการ สามารถเลือกวางจากประวัติได้ |
| Impact | 5/10 |
| Effort | Easy |
| Technical Approach | Listen editor.on('paste', ...) event เก็บ clipboard data (text/html, text/plain) ใน localStorage/IndexedDB แสดงเป็น dropdown menu หรือ command palette item |
| Dependencies | ไม่มี |
| Status | Planned |
| Risk | 🟢 Low — แต่ Clipboard API บาง browser อาจจำกัด permission |

#### T4-F07: Toast Notifications

| Field | Value |
| --- | --- |
| Description | แสดง toast notification สำหรับ events: export success, snapshot saved, recovery available, error messages รองรับ action buttons (undo, dismiss, view) |
| Impact | 6/10 |
| Effort | Easy |
| Technical Approach | ใช้ sonner (lightweight toast library จาก shadcn ecosystem) หรือ custom toast component ด้วย Radix + Tailwind |
| Dependencies | ไม่มี |
| Status | Planned |
| Risk | 🟢 Low |

#### T4-F08: Empty State Enhancement

| Field | Value |
| --- | --- |
| Description | ปรับปรุงหน้าเอกสารว่างให้มี quick-start actions: “Open a .docx”, “Paste from Word”, “Start from Template”, “Recent Files” พร้อม featured templates |
| Impact | 6/10 |
| Effort | Easy |
| Technical Approach | แก้ไข EmptyHint component ให้แสดง action cards แทนแค่ text hint เชื่อมต่อกับ IndexedDB สำหรับ recent files |
| Dependencies | IndexedDB (T3-F01) |
| Status | Planned |
| Risk | 🟢 Low |

### Tier 5: Advanced (ฟีเจอร์ขั้นสูง)

ฟีเจอร์ที่เพิ่มความสามารถในระดับ power user / enterprise และเตรียมพร้อมสำหรับ future expansion

#### T5-F01: PDF Export (html2pdf)

| Field | Value |
| --- | --- |
| Description | Export เอกสารเป็น PDF โดยตรงจาก browser ไม่ต้องผ่าน server รองรับ page setup (A4, margins, orientation) |
| Impact | 8/10 |
| Effort | Medium |
| Technical Approach | ใช้ html2pdf.js (library ที่ wrap jsPDF + html2canvas) หรือ jspdf + html2canvas โดยตรง Flow: 1) Render paper element เป็น canvas ผ่าน html2canvas 2) ใส่ canvas ลง PDF ด้วย jsPDF 3) Download หรือ paged.js สำหรับ CSS-based pagination ที่ดีกว่า |
| Dependencies | Page setup (มีอยู่แล้ว), Header/Footer (T1-F01) สำหรับ print-ready PDF |
| Status | Planned |
| Risk | 🟡 Medium — html2canvas มีข้อจำกัดกับ CSS บางอย่าง (flexbox, grid, custom fonts) ฟอนต์ไทยอาจมีปัญหา |

#### T5-F02: Math Equations (KaTeX)

| Field | Value |
| --- | --- |
| Description | แทรกสมการคณิตศาสตร์ด้วย LaTeX syntax แสดงผลแบบสวยงามด้วย KaTeX หรือ MathJax |
| Impact | 5/10 |
| Effort | Medium |
| Technical Approach | สร้าง custom Tiptap node (math) ที่ render KaTeX ใน NodeView ใช้ katex (npm) — lightweight กว่า MathJax รองรับ inline ($...$) และ block ($$...$$) equations |
| Dependencies | ไม่มี |
| Status | Planned |
| Risk | 🟡 Medium — KaTeX ไม่รองรับทุก LaTeX command แต่พอสำหรับส่วนใหญ่ |

#### T5-F03: Embeds (YouTube, iframe)

| Field | Value |
| --- | --- |
| Description | แทรกสื่อภายนอก: YouTube video, Figma, Google Sheets, หรือ iframe ใดๆ แสดงผลแบบ interactive |
| Impact | 5/10 |
| Effort | Easy |
| Technical Approach | สร้าง custom Tiptap node (embed หรือ iframe) ที่ render <iframe> ด้วย sandbox attributes รองรับ oEmbed URLs (YouTube, Vimeo, etc.) ที่ parse เป็น embed URL อัตโนมัติ |
| Dependencies | ไม่มี |
| Status | Planned |
| Risk | 🟢 Low — iframe ง่าย แต่ต้องระวัง security (sandbox attribute) |

#### T5-F04: Drawing Canvas (Basic Shapes)

| Field | Value |
| --- | --- |
| Description | วาดรูปทรงพื้นฐานบน canvas: rectangle, circle, line, arrow ด้วย mouse/touch บันทึกเป็น image หรือ SVG |
| Impact | 4/10 |
| Effort | Medium |
| Technical Approach | ใช้ HTML5 Canvas API + สร้าง custom Tiptap node (drawing หรือ canvas) ที่ render Canvas element ใน NodeView เก็บ drawing data เป็น JSON (strokes, shapes) หรือ raster เป็น PNG ผ่าน canvas.toDataURL() |
| Dependencies | ไม่มี |
| Status | Planned |
| Risk | 🟡 Medium — Canvas ใน NodeView มี performance issue ถ้าเอกสารใหญ่ |

#### T5-F05: Voice Typing (Web Speech API)

| Field | Value |
| --- | --- |
| Description | พิมพ์ด้วยเสียง (dictation) ผ่าน Web Speech API รองรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ |
| Impact | 5/10 |
| Effort | Easy |
| Technical Approach | ใช้ webkitSpeechRecognition (Chrome) หรือ SpeechRecognition API (standard) แสดง microphone button ใน toolbar หรือ command palette แทรก transcribed text ที่ cursor position |
| Dependencies | ไม่มี |
| Status | Planned |
| Risk | 🟢 Low — แต่ browser support ไม่สมบูรณ์ (Chrome ดีที่สุด, Safari จำกัด) |

#### T5-F06: Plugin System Architecture

| Field | Value |
| --- | --- |
| Description | ระบบปลั๊กอินที่ช่วยให้ developer สามารถเพิ่มฟีเจอร์เข้า wordhtml ได้โดยไม่ต้อง fork repo รองรับ custom Tiptap extensions, custom cleaners, custom export formats |
| Impact | 4/10 |
| Effort | Hard |
| Technical Approach | ออกแบบ plugin API: registerExtension(), registerCleaner(), registerExporter(), registerCommand() ใช้ dynamic import (import()) สำหรับโหลด plugin modules จาก URL หรือ localStorage เก็บ plugin metadata + code ใน IndexedDB |
| Dependencies | IndexedDB (T3-F01), Command Palette (T2-F04) |
| Status | Planned |
| Risk | 🔴 High — ออกแบบ API ที่ดีใช้เวลา และมี security risk ถ้าโหลด plugin จาก untrusted source |

#### T5-F07: Print Preview Enhancement

| Field | Value |
| --- | --- |
| Description | แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์แบบ visual (ไม่ใช่แค่ @media print) รวมถึง header/footer preview, page number preview, margin preview |
| Impact | 6/10 |
| Effort | Medium |
| Technical Approach | สร้าง print preview modal ที่ render เอกสารใน iframe หรือ separate DOM ด้วย @media print styles แสดงหลายหน้าเป็น thumbnail grid ใช้ CSS transform: scale() เพื่อย่อขนาด |
| Dependencies | Header/Footer (T1-F01), Page numbers (T1-F02) |
| Status | Planned |
| Risk | 🟡 Medium — การ render หลายหน้าอาจช้าถ้าเอกสารยาว |

#### T5-F08: Table Merge Cells + Styles

| Field | Value |
| --- | --- |
| Description | รวม/แยก cells ในตาราง (merge/split) พร้อม table styles: striped, bordered, colored header, alternating rows |
| Impact | 7/10 |
| Effort | Medium |
| Technical Approach | Tiptap table extension ไม่มี merge cells built-in ต้องใช้ @tiptap/extension-table + custom cell merging logic ผ่าน colspan และ rowspan attributes หรือใช้ tiptap-table-merge-cells (3rd party) สำหรับ styles: ใช้ CSS classes + Tailwind utilities |
| Dependencies | Table extension (มีอยู่แล้ว) |
| Status | Planned |
| Risk | 🟡 Medium — Table cell merging ซับซ้อนใน ProseMirror |

#### T5-F09: Table Formulas (Basic)

| Field | Value |
| --- | --- |
| Description | สูตรคำนวณในตาราง: =SUM(A1:A3), =A1+B1, =AVG(B2:B5) รองรับ A1 notation และ basic operators |
| Impact | 5/10 |
| Effort | Medium |
| Technical Approach | Extend TableCell node เพิ่ม formula และ value attributes ใช้ mathjs (safe math evaluator) หรือ custom parser ที่ support: cell references (A1), ranges (A1:B3), functions (SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT) Recalculate เมื่อ cell ใดๆ เปลี่ยน |
| Dependencies | Table extension (มีอยู่แล้ว), Table Merge (T5-F08) |
| Status | Planned |
| Risk | 🟡 Medium — Circular reference detection, formula recalculation performance |

#### T5-F10: Bookmarks / Anchors

| Field | Value |
| --- | --- |
| Description | สร้าง bookmark (anchor) ในเอกสาร แล้ว link ไปยัง bookmark นั้นจากที่อื่นในเอกสาร (internal linking) |
| Impact | 5/10 |
| Effort | Easy |
| Technical Approach | ใช้ Custom Mark (bookmark) ที่มี id attribute: parseHTML() { return [{ tag: 'a[name]' }] } Internal link: href="#bookmark-id" → map เป็น ProseMirror position → scroll to that position |
| Dependencies | ไม่มี |
| Status | Planned |
| Risk | 🟢 Low — แต่ position mapping ต้องใช้ ProseMirror mapping ถ้า content เปลี่ยน |

#### T5-F11: Cover Images / Pageless Mode

| Field | Value |
| --- | --- |
| Description | ภาพหน้าปกเต็มความกว้าง (cover image) สำหรับเอกสาร และ pageless mode (ไม่มี page break) สำหรับ online reading |
| Impact | 4/10 |
| Effort | Easy |
| Technical Approach | Cover image: ใช้ Tiptap image node + CSS width: 100% + object-fit: cover ก่อนเนื้อหา Pageless mode: toggle class ที่ลบ page-break และปรับ paper padding |
| Dependencies | ไม่มี |
| Status | Planned |
| Risk | 🟢 Low |

### 4.1 Summary: Feature Matrix รวม

| Tier | จำนวน Features | Easy | Medium | Hard | รวม Impact |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tier 1: Core Document | 8 | 2 | 2 | 4 | 68/80 |
| Tier 2: Productivity | 9 | 7 | 2 | 0 | 68/90 |
| Tier 3: Privacy & Data | 5 | 3 | 1 | 1 | 31/50 |
| Tier 4: UX Polish | 8 | 8 | 0 | 0 | 43/80 |
| Tier 5: Advanced | 11 | 2 | 5 | 1 | 55/110 |
| รวมทั้งหมด | 41 | 22 | 10 | 6 | 265/410 |

## 5. Phased Roadmap (Phase 1-5)

แบ่งการพัฒนาเป็น 5 phases ตามลำดับ priority และ dependencies แต่ละ phase มีระยะเวลาประมาณการ features ที่รวม technical deliverables success criteria และ risk

### Phase 1: Foundation & Quick Wins

ระยะเวลา: สัปดาห์ 1-3 (3 สัปดาห์) เป้าหมาย: สร้าง trust กับ user แก้ pain point ที่รู้สึก “ไม่สมบูรณ์” มากที่สุด ด้วย effort ต่ำ

#### Features (8 features)

| # | Feature ID | ชื่อ | Effort | Impact |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T2-F01 | Auto-save / Crash Recovery | Easy | 10 |
| 2 | T2-F02 | Markdown Shortcuts | Easy | 8 |
| 3 | T2-F03 | Slash Commands (/ menu) | Easy | 9 |
| 4 | T2-F04 | Command Palette (Ctrl+K) | Easy | 9 |
| 5 | T2-F05 | Progress Indicators (convert/export) | Easy | 7 |
| 6 | T2-F06 | Thai Fonts Complete (TH Sarabun New) | Easy | 9 |
| 7 | T4-F07 | Toast Notifications | Easy | 6 |
| 8 | T4-F08 | Empty State Enhancement | Easy | 6 |

#### Technical Deliverables

- Auto-save System:

  - Zustand store + debounced persist (30 วินาที)

  - Recovery dialog เมื่อโหลดหน้าใหม่ (ถ้ามี recovery data)

  - Merge strategy ระหว่าง current doc กับ recovered snapshot

  - beforeunload enhancement: discard/restore choice

- Markdown Shortcuts:

  - Enable Tiptap InputRules จาก StarterKit

  - # → H1, ## → H2, ### → H3

  - * → bullet, 1. → ordered, > → quote

  - ` → code inline, ``` → code block

  - --- → horizontal rule, [] → task list

  - > + space → blockquote (อาจ conflict กับ existing)

- Slash Commands:

  - สร้าง suggestion component (React) ที่ render เมื่อพิมพ์ /

  - รายการ commands: heading 1-3, bullet list, ordered list, task list, image, table, code block, quote, divider, page break

  - ใช้ Tiptap Suggestion extension + custom popup positioning

  - Keyboard navigation: ↑↓ Enter Escape

- Command Palette:

  - สร้าง commands registry (ทั้ง Tiptap commands และ UI actions)

  - ใช้ cmdk หรือ kbar สำหรับ UI

  - ใช้ fuse.js v7 สำหรับ fuzzy search

  - Rebind: Ctrl+K → Command Palette (เดิมเป็น Insert Link → เปลี่ยนเป็น Ctrl+Shift+K)

  - รองรับ keyboard shortcuts display

- Progress Indicators:

  - สร้าง progress component สำหรับ conversion pipeline

  - Steps: Parsing → Cleaning → Generating → Downloading

  - ใช้สำหรับ: DOCX import, HTML export, DOCX export, batch convert

  - Cancel button (abort conversion)

- Thai Fonts:

  - เพิ่มฟอนต์: TH Sarabun New, TH Krub, TH Niramit AS, TH Charm of AS, TH Kodchasan

  - Font loading optimization (font-display: swap)

  - Preload critical fonts

  - Default font สำหรับเอกสารราชการ: TH Sarabun New (fallback จาก Sarabun Google Font)

- Toast Notifications:

  - ใช้ sonner หรือ custom toast

  - Events: export success, snapshot saved, recovery available, conversion error, auto-save triggered

  - Action buttons: undo, dismiss, view details

- Empty State:

  - Quick-start action cards: Open DOCX, Paste from Word, Start from Template, Open Recent

  - Featured templates: หนังสือราชการ, รายงาน, Resume, Memo

  - Onboarding hint: “ลากไฟล์มาวางที่นี่” (drag zone highlight)

#### Success Criteria

- ☐ User สามารถ recover งานหลัง browser crash/refresh ได้

- ☐ User พิมพ์ # แล้วได้ H1 ทันที

- ☐ User พิมพ์ / แล้วแสดง menu ให้เลือก block type

- ☐ User กด Ctrl+K แล้ว search commands ได้

- ☐ Progress indicator แสดงขณะ convert ไฟล์ใหญ่

- ☐ ฟอนต์ TH Sarabun New ใช้งานได้

- ☐ Toast แสดงเมื่อ export/save สำเร็จ

- ☐ หน้าเอกสารว่างมี quick-start actions

#### Risk

| Risk | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Ctrl+K rebind ทำให้ user ที่ชินกับ Insert Link สับสน | Low | แสดง hint ชั่วคราว + รองรับ Ctrl+Shift+K สำหรับ Insert Link |
| Markdown shortcuts conflict กับ existing input | Low | ทดสอบทุก shortcut กับ Thai keyboard layout |
| Slash command popup ทำงานผิดใน mobile | Medium | ปิด slash command บน mobile (< 768px) หรือใช้ trigger อื่น |

### Phase 2: Document Structure

ระยะเวลา: สัปดาห์ 4-7 (4 สัปดาห์) เป้าหมาย: ทำให้ wordhtml เป็น “Word บน browser” — เอกสารทางการไทยใช้ได้จริง

#### Features (6 features)

| # | Feature ID | ชื่อ | Effort | Impact |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T1-F01 | Header & Footer System | Hard | 10 |
| 2 | T1-F02 | Page Numbers | Hard | 10 |
| 3 | T1-F06 | TOC Auto-Generation (Enhanced) | Easy | 9 |
| 4 | T5-F10 | Bookmarks / Anchors | Easy | 5 |
| 5 | T1-F08 | Text Boxes / Basic Shapes | Hard | 5 |
| 6 | T5-F07 | Print Preview Enhancement | Medium | 6 |

#### Technical Deliverables

- Header & Footer System:

  - Research และเลือก pagination engine:

    - Option A: tiptap-pagination-plus (open source, free)

    - Option B: @tiptap-pro/extension-pages (paid, $$$)

    - Option C: Custom implementation (ใช้เวลามาก)

  - สร้าง header zone (top of paper) และ footer zone (bottom of paper)

  - Header/footer editor: คลิกที่ zone เพื่อแก้ไข (เหมือน Word)

  - รองรับ different header/footer ตาม section (first page, odd/even)

  - เก็บ header/footer content เป็น Tiptap JSON แยกจาก main content

- Page Numbers:

  - ใส่ {page} และ {total} placeholders ใน header/footer

  - รองรับ formats: Arabic (1, 2, 3), Roman (i, ii, iii), Alpha (a, b, c)

  - ตำแหน่ง: top-left, top-center, top-right, bottom-left, bottom-center, bottom-right

  - Start page number from: 1, 0, หรือ custom number

  - Real-time update เมื่อ content เปลี่ยน (ถ้าใช้ pagination engine)

- TOC Enhanced:

  - Real-time sync: update TOC เมื่อ headings เปลี่ยน (ผ่าน editor.on('update'))

  - แสดงเลขหน้า (ถ้ามี pagination engine)

  - Click-to-scroll พร้อม smooth scroll

  - รองรับ TOC levels: H1-H3 (configurable)

  - TOC สามารถ insert/remove ได้จาก slash command หรือ menu

- Bookmarks:

  - Custom Mark (bookmark) ด้วย id attribute

  - UI: “Insert Bookmark” dialog, “Go to Bookmark” dropdown

  - Internal links: href="#bookmark-id" → scroll to bookmark

  - Bookmark list panel (แสดง bookmarks ทั้งหมด)

- Text Boxes / Basic Shapes:

  - Custom Node (textBox) ด้วย absolute positioning

  - รองรับ: drag-to-move, resize, text editing

  - รูปทรง: rectangle, circle, arrow (SVG-based)

  - Scope ลด: anchored กับ paragraph แทน absolute positioning (ลด risk)

  - หรือใช้ pattern “floating elements” ที่อยู่ระหว่าง paragraphs

- Print Preview:

  - Modal แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

  - Multi-page thumbnail grid

  - Header/footer preview

  - Page number preview

  - Margin guides (faint lines)

  - Print settings: copies, pages range, paper size, orientation

#### Success Criteria

- ☐ User สามารถใส่หัวกระดาษ (header) และท้ายกระดาษ (footer) ได้

- ☐ User สามารถใส่เลขหน้าได้ (top/bottom, left/center/right)

- ☐ TOC sync real-time และแสดงเลขหน้า

- ☐ User สามารถสร้าง bookmark และ link ไปยัง bookmark ได้

- ☐ Print preview แสดงหลายหน้าพร้อม header/footer

- ☐ A4 paper editor ใกล้เคียง Word มากที่สุดใน browser

#### Risk

| Risk | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Pagination engine ทำงานไม่สมบูรณ์กับ content ยาว | 🔴 High | ทดสอบกับเอกสาร 10+ หน้า, มี fallback เป็น simple page break |
| Header/footer ทำให้ performance ตก | 🟡 Medium | Lazy render header/footer, ไม่ render ถ้าไม่ visible |
| ProseMirror absolute positioning มีปัญหา | 🔴 High | ลด scope ให้เป็น anchored elements แทน |

### Phase 3: Media & Objects

ระยะเวลา: สัปดาห์ 8-11 (4 สัปดาห์) เป้าหมาย: จัดการสื่อและวัตถุในเอกสาร — รูปภาพ ตาราง กราฟ สมการ

#### Features (7 features)

| # | Feature ID | ชื่อ | Effort | Impact |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T1-F03 | Image Resize (Drag Handles) | Easy | 8 |
| 2 | T1-F04 | Image Caption (figcaption) | Medium | 7 |
| 3 | T1-F05 | Image Text Wrap (Float) | Easy | 7 |
| 4 | T1-F07 | Charts (Bar, Line, Pie) | Medium | 6 |
| 5 | T5-F08 | Table Merge Cells + Styles | Medium | 7 |
| 6 | T5-F09 | Table Formulas (Basic) | Medium | 5 |
| 7 | T5-F03 | Embeds (YouTube, iframe) | Easy | 5 |

#### Technical Deliverables

- Image Resize:

  - ใช้ ResizableNodeView จาก Tiptap v3 (official utility)

  - Resize handles: 4 corners + 4 edges

  - Maintain aspect ratio: Shift+drag

  - แสดง dimensions (width × height) ขณะลาก

  - Min/max constraints (เช่น min 50px, max paper width)

  - เก็บ width/height เป็น attributes ใน Image node

- Image Caption:

  - สร้าง figure node: figure → [img, figcaption (contentEditable)]

  - ใช้ contentDOM ใน NodeView สำหรับ editable figcaption

  - Caption alignment: left/center/right

  - Caption สามารถ format ได้ (bold, italic, etc.)

  - ใช้ร่วมกับ resize handles

- Image Text Wrap:

  - Extend Image node เพิ่ม align attribute: inline, left, right, center

  - CSS: float: left/right, display: block; margin: 0 auto

  - Margin/spacing ระหว่างรูปกับข้อความ (configurable)

  - clear behavior หลัง float

- Charts:

  - ใช้ chart.js (lightweight, canvas-based) หรือ recharts (React/SVG)

  - Custom chart node ด้วย attributes: type, data, width, height

  - NodeView ที่ render Chart component

  - Chart editor: แก้ไข data (labels, values) ผ่าน dialog

  - Export: canvas → toDataURL() สำหรับ print

  - Chart types: bar, line, pie, doughnut

- Table Merge Cells:

  - Extend TableCell node เพิ่ม colspan และ rowspan attributes

  - UI: คลิกขวาที่ table → “Merge Cells”, “Split Cell”

  - Table styles: striped, bordered, colored header (CSS classes)

  - รองรับ header row repeat ที่ page break

- Table Formulas:

  - Extend TableCell เพิ่ม formula และ value attributes

  - Formula parser: A1 notation, ranges (A1:B3), functions (SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT)

  - ใช้ mathjs แทน eval() (security)

  - Auto-recalculate เมื่อ cell เปลี่ยน

  - Circular reference detection

- Embeds:

  - Custom embed node สำหรับ iframe

  - URL parsing: YouTube, Vimeo, Figma, Google Sheets, หรือ generic URL

  - Sandbox attributes: allow-scripts, allow-same-origin

  - Responsive sizing: aspect ratio preservation

  - Preview thumbnail ก่อน load

#### Success Criteria

- ☐ User ลากมุมรูปเพื่อ resize ได้

- ☐ User ใส่ caption ใต้รูปได้

- ☐ User จัด text wrap (float left/right) ได้

- ☐ User แทรกกราฟ bar/line/pie ได้

- ☐ User merge/split table cells ได้

- ☐ User ใส่สูตร =SUM(A1:A3) ในตารางได้

- ☐ User แทรก YouTube video ได้

#### Risk

| Risk | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Figure node + resize handles selection conflict | 🟡 Medium | ใช้ library สำเร็จรูปที่ handle selection ให้ |
| Chart canvas export ไม่ได้กับบาง browser | 🟡 Medium | มี fallback เป็น static image + SVG option |
| Table merge ทำให้ data model ซับซ้อน | 🟡 Medium | ทดสอบกับ table ขนาดใหญ่ (20×20 cells) |

### Phase 4: Productivity & Polish

ระยะเวลา: สัปดาห์ 12-15 (4 สัปดาห์) เป้าหมาย: ทำให้ทำงานเร็วขึ้น UX ราบรื่น สวยงาม

#### Features (8 features)

| # | Feature ID | ชื่อ | Effort | Impact |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T2-F07 | Template Gallery (Enhanced) | Easy | 8 |
| 2 | T4-F06 | Clipboard History | Easy | 5 |
| 3 | T4-F05 | Outline / Navigation Panel | Easy | 6 |
| 4 | T4-F02 | Inline Comments (Local) | Medium | 6 |
| 5 | T4-F01 | Context Menu | Easy | 7 |
| 6 | T4-F03 | Zen Mode / Focus Mode | Easy | 5 |
| 7 | T4-F04 | Typewriter Scrolling | Easy | 4 |
| 8 | T2-F09 | Undo/Redo History Panel | Medium | 6 |

#### Technical Deliverables

- Template Gallery:

  - Gallery view: grid แสดง template thumbnails

  - Categories: รายงาน, หนังสือราชการ, Resume, Memo, อื่นๆ

  - Preview: render template HTML ใน iframe หรือ canvas thumbnail

  - Featured templates (hardcoded): เอกสารราชการไทย, รายงานการประชุม, Resume สมัยใหม่

  - Search/filter templates

  - Import/export template library (JSON)

- Clipboard History:

  - Store 10-20 recent clipboard items

  - เก็บ text/html และ text/plain

  - Access ผ่าน: context menu, command palette, หรือ Ctrl+Shift+V

  - Preview ของแต่ละ item (truncated)

  - Clear history option

- Outline Panel:

  - Sticky panel ด้านซ้าย/ขวา (collapsible)

  - แสดง heading tree (H1, H2, H3)

  - Highlight current section (ผ่าน scroll position)

  - Click-to-scroll พร้อม smooth animation

  - Collapse/expand sections

- Inline Comments:

  - Custom Mark (comment) ด้วย commentId

  - Highlight text ด้วยสีพื้นหลัง

  - Side panel แสดง comment threads

  - Add/edit/delete/resolve comments

  - ไม่ sync ข้าม devices (local-only)

  - Store ใน IndexedDB

- Context Menu:

  - Radix ContextMenu ครอบ EditorContent

  - Position mapping: editor.view.posAtCoords()

  - Context-aware items:

    - บน text: Cut, Copy, Paste, Bold, Italic, Link

    - บน image: Resize, Align, Caption, Wrap, Delete

    - บน table: Insert row/col, Delete row/col, Merge cells, Delete table

    - บน link: Edit link, Remove link, Open link

- Zen Mode:

  - Toggle button: ใน toolbar หรือ command palette

  - ซ่อน: toolbar, sidebar, ruler, status bar

  - แสดง: editor + paper + minimal controls

  - Full-screen support (F11 หรือ Zen + fullscreen)

  - Background: calm color (#fafafa หรือ dark #1a1a1a)

  - Max-width: 65ch (optimal reading width)

- Typewriter Scrolling:

  - Scroll caret ให้อยู่ตรงกลางจอเสมอ

  - Trigger: ทุกการพิมพ์, ทุกการกดลูกศร, ทุกการ click

  - Smooth scroll behavior

  - Disable option (สำหรับ user ที่ไม่ชอบ)

- Undo History Panel:

  - แสดงรายการ undo steps

  - Preview ของแต่ละ state (truncated text)

  - Jump to any state

  - Visual diff (highlight changes)

#### Success Criteria

- ☐ Template gallery แสดง thumbnail + categories

- ☐ Clipboard history เก็บ 20 รายการล่าสุด

- ☐ Outline panel highlight section ปัจจุบัน

- ☐ User สามารถ comment บน text ได้ (local-only)

- ☐ Right-click แสดง context menu ที่ context-appropriate

- ☐ Zen mode ซ่อนทุกอย่างยกเว้น editor

- ☐ Caret อยู่ตรงกลางจอเสมอ (typewriter mode)

- ☐ Undo history panel แสดง steps + preview

#### Risk

| Risk | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Comments ทำให้ data model ซับซ้อน | 🟡 Medium | ใช้ Mark-based approach ที่ง่ายที่สุด |
| Outline panel ทำให้ layout แคบ | 🟢 Low | Collapsible + ซ่อนได้ |
| Zen mode ทำให้ power users หา feature ไม่เจอ | 🟢 Low | มี escape hint (กด Escape หรือ mouse move ที่ขอบ) |

### Phase 5: Privacy & Advanced

ระยะเวลา: สัปดาห์ 16-20 (5 สัปดาห์) เป้าหมาย: ยกระดับความเป็นส่วนตัว สามารถใช้งานได้ offline และส่งออกเอกสารได้หลากหลาย

#### Features (8 features)

| # | Feature ID | ชื่อ | Effort | Impact |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T3-F01 | IndexedDB Storage Migration | Easy | 8 |
| 2 | T3-F02 | Local Encryption (Web Crypto) | Medium | 7 |
| 3 | T5-F01 | PDF Export (html2pdf) | Medium | 8 |
| 4 | T3-F03 | P2P Share (WebRTC) | Hard | 6 |
| 5 | T3-F04 | QR Code Export | Easy | 5 |
| 6 | T3-F05 | Import from URL | Easy | 5 |
| 7 | T5-F06 | Plugin System Architecture | Hard | 4 |
| 8 | T5-F05 | Voice Typing (Web Speech) | Easy | 5 |

#### Technical Deliverables

- IndexedDB Migration:

  - ใช้ localforage เป็น wrapper

  - Schema:

    - documents: id, name, content (JSON), html, updatedAt, encrypted (boolean)

    - images: id, blob, docId, filename

    - settings: key, value

    - templates: id, name, html, pageSetup, createdAt

    - history: id, docId, snapshot, timestamp

  - Migration จาก localStorage: อ่าน existing data แล้วย้ายเข้า IndexedDB

  - Fallback: ถ้า IndexedDB ไม่ available → ใช้ localStorage

  - Size limits: แจ้งเตือนเมื่อใกล้เต็ม

- Local Encryption:

  - Algorithm: AES-GCM 256-bit (Web Crypto API)

  - Key derivation: PBKDF2, 210,000 iterations, SHA-256

  - Flow:

    - User ตั้ง password

    - Derive key จาก password + salt

    - Encrypt document JSON

    - เก็บ salt + iv + ciphertext ใน IndexedDB

  - Decrypt: ใส่ password → derive key → decrypt

  - รองรับ: encrypt individual snapshots หรือ encrypt ทั้ง document library

  - Warning: ถ้าลืม password = ข้อมูลหาย (no recovery)

- PDF Export:

  - Library: html2pdf.js หรือ jspdf + html2canvas

  - Flow:

    - Clone paper element

    - Apply print styles

    - ใช้ html2canvas render เป็น canvas

    - ใส่ canvas ลง PDF (jsPDF)

    - Download

  - รองรับ: A4/Letter, portrait/landscape, margins

  - Header/footer ใน PDF (ถ้ามี pagination engine)

  - Quality settings: low/medium/high (DPI)

- P2P Share:

  - WebRTC RTCPeerConnection + RTCDataChannel

  - Signaling: manual (copy-paste SDP offer/answer)

  - UX flow:

    - User A กด “Share” → generate SDP offer

    - User A copy SDP → ส่งให้ User B (ผ่าน chat, email)

    - User B paste SDP → generate SDP answer

    - User B copy answer → ส่งกลับ User A

    - P2P connection established → ส่งเอกสาร

  - QR Code: ใช้สำหรับส่ง short SDP หรือ document key

  - File size limit: 5-10 MB (WebRTC data channel)

  - Progress indicator ขณะส่ง

- QR Code Export:

  - Library: qrcode (npm)

  - Generate QR จาก:

    - Document ID (สำหรับ open ใน device อื่น ถ้ามี sync)

    - Encrypted document key

    - Short URL (ถ้ามี hosting)

    - WebRTC signaling data

  - Download QR เป็น PNG

  - Print QR code บนเอกสาร (footer)

- Import from URL:

  - Input field สำหรับใส่ URL

  - Fetch file แล้ว detect type จาก extension และ MIME type

  - รองรับ: .docx, .html, .txt, .md

  - CORS handling: แจ้ง user ถ้า CORS ไม่ผ่าน + แนะนำ download แล้ว upload

  - Progress indicator ขณะ download

- Plugin System:

  - Plugin API design:

  - interface WordhtmlPlugin {
  name: string;
  version: string;
  register(editor: Editor): void;
  registerCommands?(registry: CommandRegistry): void;
  registerCleaners?(registry: CleanerRegistry): void;
  registerExporters?(registry: ExporterRegistry): void;
}

  - Plugin manager: enable/disable, update, uninstall

  - Security: sandbox ผ่าน iframe หรือ Content Security Policy

  - Store plugins ใน IndexedDB

  - UI: plugin marketplace (local), plugin settings

- Voice Typing:

  - Web Speech API (SpeechRecognition)

  - Language: th-TH (ไทย), en-US (อังกฤษ)

  - UI: microphone button ใน toolbar

  - แทรก text ที่ cursor position

  - รองรับ continuous listening หรือ one-shot

  - Browser support detection + fallback message

#### Success Criteria

- ☐ เอกสารเก็บใน IndexedDB ได้ (ไม่จำกัดขนาด)

- ☐ User สามารถ encrypt snapshot ด้วย password ได้

- ☐ User สามารถ export PDF ได้

- ☐ User สามารถ share เอกสารผ่าน WebRTC ได้ (manual signaling)

- ☐ User สามารถสร้าง QR code จากเอกสารได้

- ☐ User สามารถ import ไฟล์จาก URL ได้

- ☐ Plugin system สามารถ register extension ได้

- ☐ User สามารถพิมพ์ด้วยเสียงได้ (Chrome)

#### Risk

| Risk | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| WebRTC signaling ยากใน static export | 🔴 High | ใช้ manual copy-paste + QR code ชัดเจน มี video tutorial |
| PDF export ฟอนต์ไทยเพี้ยน | 🟡 Medium | ใช้ font embedding ใน html2canvas หรือ fallback เป็น image |
| Plugin security risk | 🟡 Medium | Sandbox + CSP + user confirmation |
| Encryption password recovery ไม่ได้ | 🟡 Medium | แจ้งเตือนชัดเจนว่า “ถ้าลืม password ข้อมูลหาย” |

### 5.1 Timeline Summary

สัปดาห์ที่:  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
            ├────── Phase 1 ──────┤
                                 ├──────── Phase 2 ────────┤
                                                            ├──────── Phase 3 ────────┤
                                                                                       ├──────── Phase 4 ────────┤
                                                                                                                  ├────────── Phase 5 ──────────┤

| Phase | สัปดาห์ | Features | Easy | Medium | Hard |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1: Foundation | 1-3 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 2: Document Structure | 4-7 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 3: Media & Objects | 8-11 | 7 | 3 | 3 | 1 |
| 4: Productivity & Polish | 12-15 | 8 | 6 | 2 | 0 |
| 5: Privacy & Advanced | 16-20 | 8 | 4 | 2 | 2 |
| รวม | 20 สัปดาห์ | 37 | 23 | 8 | 6 |

## 6. Technical Architecture Notes

### 6.1 Tiptap Extensions ที่ต้องสร้าง

| Extension ชื่อ | ใช้สำหรับ | ความซับซ้อน | แนวทาง |
| --- | --- | --- | --- |
| FigureNode | Image + Caption | Medium | Custom Node: figure → [img, figcaption] |
| ResizableImage | Image drag-resize | Easy | ResizableNodeView wrapper หรือ tiptap-extension-resizable-image |
| ChartNode | Charts (bar/line/pie) | Medium | Custom NodeView ที่ render Chart.js/Recharts |
| EmbedNode | YouTube, iframe | Easy | Custom Node ที่ render <iframe> |
| MathNode | KaTeX equations | Medium | Custom NodeView ที่ render KaTeX |
| DrawingNode | Canvas shapes | Hard | Custom NodeView ด้วย Canvas API |
| BookmarkMark | Bookmarks/anchors | Easy | Custom Mark ด้วย id attribute |
| CommentMark | Inline comments | Medium | Custom Mark ด้วย commentId |
| TextBoxNode | Floating text boxes | Hard | Custom Node ด้วย absolute positioning |
| HeaderNode / FooterNode | Header/Footer | Hard | ขึ้นกับ pagination engine |
| PageNumber | Page number placeholders | Hard | Plugin ที่ update ตาม pagination |
| AutoRecover | Auto-save logic | Easy | Tiptap Plugin ที่ listen update event |
| TableCellFormula | Table formulas | Medium | Extend TableCell + formula parser |
| CoverImageNode | Page cover | Easy | Image node + CSS width: 100% |

### 6.2 New Dependencies (npm packages)

| Package | ใช้สำหรับ | Phase | ขนาด (ประมาณ) |
| --- | --- | --- | --- |
| cmdk | Command Palette UI | 1 | ~15 KB |
| fuse.js | Fuzzy search | 1 | ~10 KB |
| sonner | Toast notifications | 1 | ~5 KB |
| localforage | IndexedDB wrapper | 5 | ~8 KB |
| qrcode | QR code generation | 5 | ~15 KB |
| chart.js + react-chartjs-2 | Charts | 3 | ~60 KB |
| katex | Math equations | 5 | ~40 KB |
| html2pdf.js | PDF export | 5 | ~100 KB |
| mathjs | Table formulas | 3 | ~150 KB |
| tiptap-extension-resizable-image | Image resize | 3 | ~5 KB |
| @tiptap/extension-character-count | Character count | 1 | ~2 KB |
| @radix-ui/react-context-menu | Context menu | 4 | ~10 KB |

รวม bundle size เพิ่ม: ~420 KB (gzipped ~140 KB) — รับได้สำหรับ Next.js code splitting

### 6.3 Web APIs ที่ใช้

| API | ใช้สำหรับ | Phase | Browser Support |
| --- | --- | --- | --- |
| Web Crypto API (crypto.subtle) | Local encryption | 5 | Chrome 37+, FF 34+, Safari 10.1+ |
| IndexedDB | Large document storage | 5 | Universal (Safari มี limitations) |
| WebRTC (RTCPeerConnection) | P2P share | 5 | Chrome, FF, Safari (รองรับครบ) |
| Web Speech API (SpeechRecognition) | Voice typing | 5 | Chrome (ดีที่สุด), Safari จำกัด |
| Clipboard API (navigator.clipboard) | Clipboard history | 4 | Chrome, FF (permission-based) |
| ResizeObserver | Ruler, layout | 2 | Universal |
| IntersectionObserver | Outline highlight | 4 | Universal |
| BeforeUnload Event | Unsaved changes | 1 | Universal |
| File System Access API | (Future) Open/Save | - | Chrome only (ไม่ใช้ตอนนี้) |

### 6.4 Data Model Changes

#### Snapshot Format (ใหม่)

interface DocumentSnapshot {
  id: string;
  name: string;
  content: JSONContent;        // Tiptap JSON
  html: string;                // Rendered HTML (for quick preview)
  pageSetup: PageSetup;
  createdAt: number;
  updatedAt: number;
  encrypted?: boolean;         // true ถ้า encrypt แล้ว
  salt?: Uint8Array;            // สำหรับ encryption
  iv?: Uint8Array;              // สำหรับ encryption
}

interface PageSetup {
  size: 'A4' | 'Letter';
  orientation: 'portrait' | 'landscape';
  marginMm: { top: number; bottom: number; left: number; right: number };
}

interface HeaderFooterConfig {
  header: JSONContent | null;
  footer: JSONContent | null;
  differentFirstPage: boolean;
  differentOddEven: boolean;
}

#### Template Format (ใหม่)

interface Template {
  id: string;
  name: string;
  category: 'official' | 'report' | 'resume' | 'memo' | 'custom';
  description: string;
  thumbnail?: string;          // data URL หรือ base64
  html: string;
  pageSetup: PageSetup;
  headerFooter?: HeaderFooterConfig;
  variables: string[];         // ['name', 'date', 'company']
  createdAt: number;
}

#### Comment Format (ใหม่)

interface Comment {
  id: string;
  text: string;
  author: string;
  timestamp: number;
  resolved: boolean;
  position: { from: number; to: number }; // ProseMirror position
}

## 7. Risk Assessment & Mitigation

### 7.1 Technical Risks

| # | Risk | Features ที่ได้รับผล | ระดับ | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pagination engine complexity | Header/Footer, Page Numbers, TOC page sync | 🔴 High | ใช้ 3rd-party pagination engine (tiptap-pagination-plus) ก่อน ถ้าไม่พอใจค่อย evaluate Tiptap Pro หรือ build เอง |
| 2 | ProseMirror absolute positioning | Text Boxes, Shapes | 🔴 High | ลด scope ให้เป็น “anchored elements” ที่ติดกับ paragraph แทน absolute positioning |
| 3 | WebRTC signaling ใน static export | P2P Share | 🔴 High | ใช้ manual signaling (copy-paste SDP) + QR code exchange ชัดเจน มี video tutorial |
| 4 | PDF export font rendering | PDF Export | 🟡 Medium | ทดสอบกับฟอนต์ไทยทุกตัว ใช้ html2canvas + jsPDF ที่รองรับ custom fonts หรือ fallback เป็น raster |
| 5 | Table formula circular references | Table Formulas | 🟡 Medium | Build cycle detection ก่อน evaluate ใช้ mathjs แทน eval() |
| 6 | Image resize + caption selection conflict | Image Resize, Caption | 🟡 Medium | ใช้ library สำเร็จรูป (tiptap-extension-resizable-image) ที่ handle selection ให้ |
| 7 | Comment position mapping ผิด | Inline Comments | 🟡 Medium | ใช้ ProseMirror position mapping ทุกครั้งที่ content เปลี่ยน ถ้า text ถูกลบ → mark comment as “orphaned” |
| 8 | IndexedDB Safari deletion | IndexedDB Storage | 🟡 Medium | มี fallback เป็น localStorage + แจ้งเตือน user เมื่อ storage ต่ำ |
| 9 | Web Crypto secure context | Local Encryption | 🟢 Low | รับรอง HTTPS / localhost หรือแจ้งเตือน user |
| 10 | QR code capacity limit | QR Export | 🟢 Low | ใช้สำหรับ short URL/key เท่านั้น ไม่ใช้สำหรับเอกสารเต็ม |
| 11 | Bundle size increase | ทุก phase | 🟡 Medium | Code splitting ด้วย dynamic imports (React.lazy + import()) โหลด feature แยกตาม phase |
| 12 | Tiptap v3 compatibility | ทุก extension | 🟡 Medium | ทดสอบทุก extension กับ Tiptap v3 ก่อน merge ใช้ tiptap-extension-resizable-image ที่รองรับ v3 |

### 7.2 User Risks

| # | Risk | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Breaking changes จาก data model migration | 🔴 High | Migration script ที่รันอัตโนมัติ มี backup ก่อน migrate แสดง changelog ชัดเจน |
| 2 | User สับสนกับ Ctrl+K rebind | 🟢 Low | แสดง hint ชั่วคราว 2 สัปดาห์ รองรับ Ctrl+Shift+K สำหรับ Insert Link |
| 3 | User ลืม encryption password | 🔴 High | แจ้งเตือนชัดเจนว่า “ถ้าลืม password = ข้อมูลหาย” ไม่มี recovery ไม่มี reset |
| 4 | Auto-save ทำให้ performance ตก | 🟡 Medium | Debounce 30 วินาที + เก็บเฉพาะเมื่อ idle (ไม่มี typing) |
| 5 | P2P share ไม่ work บาง network | 🟡 Medium | แจ้งเตือนว่าใช้ได้เฉพาะ network ที่ไม่มี corporate firewall |

### 7.3 Performance Risks

| # | Risk | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IndexedDB ช้ากับเอกสารใหญ่ | 🟡 Medium | ใช้ localforage ที่ optimize แล้ว แบ่ง chunk ถ้าเอกสาร > 10 MB |
| 2 | Encryption overhead | 🟡 Medium | Encrypt เฉพาะ snapshot ที่ user เลือก ไม่ encrypt ทั้งหมด ใช้ Web Worker สำหรับ encrypt/decrypt |
| 3 | Chart rendering ทำให้ editor ช้า | 🟢 Low | Render chart เป็น static image ถ้าไม่ active ใช้ requestAnimationFrame |
| 4 | Pagination engine re-render บ่อย | 🔴 High | Debounce pagination calculation ใช้ virtual scrolling สำหรับเอกสารยาว |
| 5 | Bundle size โตเร็ว | 🟡 Medium | Dynamic imports สำหรับทุก feature ที่ไม่ใช่ core (charts, math, PDF export, encryption) |

### 7.4 Mitigation Strategies สรุป

High Priority Mitigation:
├── Pagination: ใช้ 3rd-party engine ก่อน ทดสอบกับเอกสาร 10+ หน้า
├── Absolute Positioning: ลด scope เป็น anchored elements
├── WebRTC: Manual signaling + clear UX + video tutorial
├── Data Migration: Auto-migration script + backup + changelog
└── Encryption Password: Clear warning + no recovery policy

Medium Priority Mitigation:
├── PDF Fonts: Test all Thai fonts + fallback to raster
├── Table Formulas: Cycle detection + mathjs (no eval)
├── Image Selection: Use battle-tested library
├── IndexedDB: localforage + fallback + storage warning
├── Performance: Debounce + Web Workers + dynamic imports
└── Bundle Size: Code splitting + lazy loading

## 8. Success Metrics

### 8.1 วัดยังไงว่า “สมบูรณ์” แล้ว

wordhtml จะถือว่า “สมบูรณ์” เมื่อสามารถทำเอกสารราชการไทยฉบับหนึ่งได้จากต้นจนจบ โดยไม่ต้องพึ่ง Microsoft Word หรือ Google Docs เอกสารราชการมาตรฐานประกอบด้วย:

- ☐ หัวกระดาษ (header) ที่มีชื่อหน่วยงาน

- ☐ ท้ายกระดาษ (footer) ที่มีเลขหน้า

- ☐ ฟอนต์ TH Sarabun New

- ☐ สารบัญ (TOC) ที่มีเลขหน้า

- ☐ ตารางที่ merge cells ได้

- ☐ รูปภาพที่มี caption และ text wrap

- ☐ หน้ากระดาษ A4 ที่แสดง pagination ได้

- ☐ Export เป็น PDF หรือ DOCX ที่ header/footer ไม่หาย

### 8.2 Performance Metrics

| Metric | เป้าหมาย | วัดยังไง |
| --- | --- | --- |
| Initial load time | < 3 วินาที (on 4G) | Lighthouse Performance score |
| Time to Interactive | < 4 วินาที | Lighthouse TTI |
| Editor re-render count | < 5 ครั้ง/keystroke | React DevTools Profiler |
| Auto-save latency | < 100ms | Performance API |
| DOCX convert time | < 5 วินาที (10 หน้า) | Stopwatch measurement |
| PDF export time | < 10 วินาที (10 หน้า) | Stopwatch measurement |
| Memory usage | < 200 MB (เอกสาร 50 หน้า) | Chrome DevTools Memory |
| Bundle size (initial) | < 500 KB gzipped | next build output |
| Bundle size (all features loaded) | < 1.5 MB gzipped | next build + dynamic imports |

### 8.3 User Experience Metrics

| Metric | เป้าหมาย | วัดยังไง |
| --- | --- | --- |
| Task completion rate (เอกสารราชการ) | > 80% | User testing กับ 10+ ข้าราชการ |
| Time to create standard document | < 15 นาที | Stopwatch measurement |
| Feature discovery rate | > 60% รู้ว่ามี slash command | Onboarding survey |
| Recovery success rate | > 95% (หลัง crash/refresh) | Analytics หรือ manual log |
| User satisfaction (NPS) | > 50 | Survey |
| Error rate (convert/export) | < 5% | Error tracking |
| Support requests / feature requests ratio | < 20% เป็น “ขาด feature พื้นฐาน” | Issue tracker analysis |

### 8.4 Definition of Done แต่ละ Phase

| Phase | Definition of Done |
| --- | --- |
| Phase 1 | User ไม่กลัวข้อมูลหายอีก (auto-save + recovery) และทำงานเร็วขึ้น (slash commands + command palette) |
| Phase 2 | User สามารถสร้างเอกสารราชการไทยฉบับสมบูรณ์ได้ (header/footer/page numbers/TOC) |
| Phase 3 | User สามารถแทรกและจัดการรูปภาพ ตาราง กราฟ ได้สมบูรณ์ |
| Phase 4 | User รู้สึกว่า UX “ราบรื่น” — context menu, comments, outline, zen mode |
| Phase 5 | User สามารถใช้งาน offline สมบูรณ์ (IndexedDB + encryption) และ share ได้ (P2P/QR/PDF) |

### 8.5 Final Checklist: “สมบูรณ์” สำหรับแต่ละ Persona

| Persona | เกณฑ์ “สมบูรณ์” | Phase ที่ครบ |
| --- | --- | --- |
| Office Worker (ข้าราชการ) | เอกสารราชการไทย: header/footer, page numbers, TH Sarabun New, TOC, table, image, export PDF/DOCX | Phase 2 + 3 + 5 |
| Developer/Content Writer | Convert/clean HTML ได้สมบูรณ์, batch process, markdown shortcuts, command palette | Phase 1 + 4 |
| Student | เขียนรายงาน: image + caption, TOC, page numbers, comments, export DOCX | Phase 2 + 3 + 4 |
| Casual User | เขียนเอกสารง่ายๆ ไม่กลัวข้อมูลหาย, auto-save, undo, templates | Phase 1 |

## Appendix A: Feature Cross-Reference Table

| Feature | Phase | Tier | Effort | Impact | Dependencies |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Auto-save / Crash Recovery | 1 | T2 | Easy | 10 | IndexedDB (Phase 5) |
| Markdown Shortcuts | 1 | T2 | Easy | 8 | - |
| Slash Commands | 1 | T2 | Easy | 9 | - |
| Command Palette | 1 | T2 | Easy | 9 | - |
| Progress Indicators | 1 | T2 | Easy | 7 | - |
| Thai Fonts Complete | 1 | T2 | Easy | 9 | - |
| Toast Notifications | 1 | T4 | Easy | 6 | - |
| Empty State Enhancement | 1 | T4 | Easy | 6 | IndexedDB |
| Character Count | 1 | T2 | Easy | 6 | - |
| Header & Footer | 2 | T1 | Hard | 10 | Page Numbers |
| Page Numbers | 2 | T1 | Hard | 10 | Header/Footer |
| TOC Enhanced | 2 | T1 | Easy | 9 | Page Numbers |
| Bookmarks | 2 | T5 | Easy | 5 | - |
| Text Boxes / Shapes | 2 | T1 | Hard | 5 | - |
| Print Preview | 2 | T5 | Medium | 6 | Header/Footer |
| Image Resize | 3 | T1 | Easy | 8 | - |
| Image Caption | 3 | T1 | Medium | 7 | Image Resize |
| Image Text Wrap | 3 | T1 | Easy | 7 | Image Resize |
| Charts | 3 | T1 | Medium | 6 | - |
| Table Merge Cells | 3 | T5 | Medium | 7 | - |
| Table Formulas | 3 | T5 | Medium | 5 | Table Merge |
| Embeds | 3 | T5 | Easy | 5 | - |
| Template Gallery | 4 | T2 | Easy | 8 | - |
| Clipboard History | 4 | T4 | Easy | 5 | - |
| Outline Panel | 4 | T4 | Easy | 6 | TOC |
| Inline Comments | 4 | T4 | Medium | 6 | - |
| Context Menu | 4 | T4 | Easy | 7 | - |
| Zen Mode | 4 | T4 | Easy | 5 | - |
| Typewriter Scrolling | 4 | T4 | Easy | 4 | - |
| Undo History Panel | 4 | T2 | Medium | 6 | - |
| IndexedDB Migration | 5 | T3 | Easy | 8 | - |
| Local Encryption | 5 | T3 | Medium | 7 | IndexedDB |
| PDF Export | 5 | T5 | Medium | 8 | - |
| P2P Share | 5 | T3 | Hard | 6 | QR Code |
| QR Code Export | 5 | T3 | Easy | 5 | - |
| Import from URL | 5 | T3 | Easy | 5 | - |
| Plugin System | 5 | T5 | Hard | 4 | Command Palette |
| Voice Typing | 5 | T5 | Easy | 5 | - |
| Math Equations | 5 | T5 | Medium | 5 | - |
| Drawing Canvas | 5 | T5 | Medium | 4 | - |
| Cover Images | 5 | T5 | Easy | 4 | - |

## Appendix B: Resource Estimation

### ทีมที่แนะนำ

| บทบาท | จำนวน | ความรับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| Frontend Developer (Next.js/Tiptap) | 1-2 | พัฒนา features ทั้งหมด โฟกัสที่ Tiptap extensions และ UI |
| UX/UI Designer | 0.5 (part-time) | ออกแบบ slash commands, command palette, context menu, empty states |
| QA / Tester | 0.5 (part-time) | ทดสอบกับเอกสารราชการจริง ทดสอบ Thai fonts, print preview, export |

### เวลาประมาณการรวม

| Scenario | ระยะเวลา | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| Full-time team (2 devs) | 20 สัปดาห์ (5 เดือน) | ตาม roadmap ที่กำหนด |
| Part-time (1 dev, 20 hrs/week) | 40 สัปดาห์ (10 เดือน) | แบ่ง Phase 1-5 ตามความเหมาะสม |
| Solo dev (full-time) | 30 สัปดาห์ (7.5 เดือน) | Phase 2-3 ใช้เวลามากที่สุด |
| MVP (Phase 1 + Phase 2 บางส่วน) | 6 สัปดาห์ | ทำแค่สิ่งที่จำเป็นสำหรับเอกสารราชการ |

## Appendix C: Recommended Reading & References

| หัวข้อ | แหล่งข้อมูล |
| --- | --- |
| Tiptap v3 Documentation | https://tiptap.dev/docs |
| Tiptap Pagination Plus | https://github.com/yjs/tiptap-pagination-plus |
| Tiptap Pro Extensions | https://tiptap.dev/product/extensions |
| ProseMirror Guide | https://prosemirror.net/docs/guide/ |
| Web Crypto API | https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_Crypto_API |
| WebRTC DataChannel | https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/RTCDataChannel |
| html2pdf.js | https://ekoopmans.github.io/html2pdf.js/ |
| KaTeX | https://katex.org/ |
| chart.js | https://www.chartjs.org/ |
| fuse.js | https://www.fusejs.io/ |
| cmdk | https://cmdk.paco.me/ |

จัดทำ: Master Feature Expansion Plan สำหรับ wordhtml
แหล่งข้อมูล: Competitive Analysis, Technical Feasibility Analysis, User Journey Analysis, CLAUDE.md
หมายเหตุ: ทุก feature ต้องทำงาน client-side 100% เนื่องจากเป็น static export ไม่มี backend

END OF DOCUMENT