Table of Contents

# WordHTML Pagination System - แผน Implementation ฉบับสมบูรณ์

Version: 1.0
Date: 2025
Status: Draft - Technical Analysis & Implementation Plan
Author: Frontend Architecture Specialist

## สารบัญ

- Problem Analysis - วิเคราะห์ปัญหา Pagination ปัจจุบัน

- Solution Comparison - เปรียบเทียบ 5 ทางเลือก

- Recommended Architecture - สถาปัตยกรรมที่แนะนำ

- Implementation Plan - แผนการทำงาน 3 Phases

- Code Architecture - การเปลี่ยนแปลงโค้ด

- Risk & Mitigation - ความเสี่ยงและการแก้ไข

- Appendix - เทคนิคเพิ่มเติม

## 1. Problem Analysis

### 1.1 ปัญหาหลัก: Content “ไหลลงไปเรื่อยๆ” ใน Editor

ปัจจุบัน Editor ของ wordhtml ใช้โครงสร้าง single <article> container ที่มี minHeight แต่ไม่มี maxHeight หรือ forced break:

// จาก EditorShell.tsx (บรรทัด 361-375)
<article
  id="editor-content"
  ref={articleRef}
  className="paper printable-paper bg-white shadow-sm"
  style={{
    minHeight: heightPx,      // ← มีแค่ minHeight
    width: widthPx,
    paddingTop: marginTopPx,
    paddingRight: marginRightPx,
    paddingBottom: marginBottomPx,
    paddingLeft: marginLeftPx,
  }}
>
  <VisualEditor onEditorReady={onEditorReady} />
</article>

ผลที่เกิด: - เมื่อ content ยาวเกิน heightPx (เช่น A4 = 1123px) article จะขยายตัวเองอัตโนมัติ (เพราะไม่มี maxHeight) - Content ไหลต่อเนื่องในหน้าเดียว ไม่มี visual page boundary - ผู้ใช้ไม่สามารถเห็นว่าข้อความไหนจะอยู่หน้าไหนตอน print

### 1.2 Architectural Limitation: ProseMirror Flat Model vs Pagination

ProseMirror (underlying engine ของ Tiptap) ใช้ flat document model:

ProseMirror Document Structure (Flat):
doc
├── paragraph
├── heading
├── paragraph
├── paragraph
├── table
├── paragraph
└── ...

โครงสร้างนี้ไม่มี concept ของ “page” เป็น first-class citizen ใน document tree เอกสารคือ stream ของ block nodes ต่อเนื่องกัน

Pagination ที่ต้องการ (Word/Google Docs style):

Desired Structure (Paginated):
doc
├── page (page 1)
│   ├── paragraph
│   ├── heading
│   └── paragraph
├── page (page 2)
│   ├── paragraph
│   ├── table
│   └── paragraph
└── page (page 3)
    └── paragraph

ปัญหาคือ: ถ้าเรา insert page nodes เข้าไปใน document schema: 1. Cursor/Selection ซับซ้อน - การกด “ลง” ที่ท้ายหน้า ต้องไปต้นหน้าถัดไป 2. Undo/Redo ยาก - การเพิ่ม/ลบ page break เป็น side-effect ของการพิมพ์ ไม่ใช่ user action 3. Copy-Paste ยุ่งยาก - paste ข้อความข้าม page boundary 4. Collaboration ยาก - ถ้ามี real-time collaboration page count เปลี่ยนตลอดเวลา

นี่คือเหตุผลว่าทำไม ทุก solution ที่ดี จึงไม่ใช้ page nodes ใน schema แต่ใช้ visual decorations + runtime calculation แทน

### 1.3 ทำไม CSS print / @page แก้ปัญหาไม่ได้

ปัจจุบัน wordhtml มี @media print และ @page CSS:

/* globals.css บรรทัด 377-423 */
@media print {
  .printable-paper {
    position: static;
    box-shadow: none !important;
    margin: 0 auto;
    page-break-after: always;
    break-after: page;
  }
  @page {
    size: A4;
    margin: 0;
  }
}

ปัญหา: 1. @page CSS ใช้ได้ แค่ตอน print (window.print()) หรือ print-to-PDF 2. ใน editor preview mode content ยังไหลลงไปเรื่อยๆ 3. page-break-after: always ใช้ได้แค่กับ manual page breaks ที่ user ใส่เอง 4. ไม่มี auto pagination ตาม content height 5. ใน @media print เอกสารจะถูก browser engine จัดการเอง ซึ่ง: - ไม่แสดง page numbers ใน preview - ไม่แสดง header/footer ใน preview - ไม่ control widow/orphan - ไม่สามารถ interact กับหน้าได้ (เป็น static output)

สรุป: @page CSS คือ solution สำหรับ export/print ไม่ใช่สำหรับ editing experience

### 1.4 สรุปสถานะปัจจุบัน

| Component | สถานะ | ปัญหา |
| --- | --- | --- |
| page.ts | Constants A4/LETTER + mmToPx | ดี ใช้ต่อได้ |
| pageBreak.ts | Manual page break node | ใช้ได้แค่กับ manual breaks |
| ProcessedContent.tsx | <article> A4 ไม่มี maxHeight | Content ไหลเกินหน้า |
| MultiPagePreview.tsx | Split ตาม div.page-break | ไม่มี auto pagination |
| wrap.ts | @page CSS for export | ใช้ได้แค่ตอน print |
| StatusBar.tsx | นับ manual breaks | Page count ไม่ตรง |
| EditorShell.tsx | Single container | ไม่มี visual page boundary |

## 2. Solution Comparison

### 2.1 ตารางเปรียบเทียบ 5 Options

| Criteria | A. Tiptap Pro Pages | B. tiptap-pagination-plus | C. tiptap-pagination-breaks | D. DIY Engine | E. CSS Columns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cost | $$$ (Pro license) | Free (OSS) | Free (OSS) | Free (dev cost) | Free |
| Implementation Effort | Medium | Low | Low | Very High | Low (but limited) |
| Auto Pagination | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ⚠️ Manual build | ❌ No |
| Header/Footer | ✅ Yes (rich) | ✅ Yes (text/HTML) | ❌ No | ต้อง build เอง | ❌ No |
| Page Numbers | ✅ {page}/{total} | ✅ {page}/{total} | ⚠️ Basic | ต้อง build เอง | ❌ No |
| Table Pagination | ✅ TableKit | ✅ TablePlus extensions | ❌ No | ยากมาก | ❌ No |
| Tiptap v3 Support | ✅ Yes | ✅ Yes | ⚠️ Unclear | N/A | N/A |
| Thai/Unicode | ✅ Yes | ✅ Yes | ✅ Yes | ต้อง test | ✅ Yes |
| Maintainability | High (official) | Medium (community) | Low (stale?) | Low (in-house) | High |
| Performance | Good | Good | Good | ต้อง optimize เอง | Excellent |
| Cursor Management | ✅ Built-in | ✅ Built-in | ✅ Built-in | ⚠️ ซับซ้อน | ✅ Native |
| Export/Print | ✅ Works | ✅ Works | ✅ Works | ต้อง build เอง | ✅ Works |

### 2.2 วิเคราะห์แต่ละ Option

#### Option A: Tiptap Pro Pages (Commercial)

ข้อดี: - Official Tiptap product - quality & support ดีที่สุด - มี ConvertKit สำหรับ DOCX import/export ที่เข้ากันได้ - มี TableKit สำหรับ table pagination - Header/footer แบบ rich text (Tiptap editor ใน overlay) - Zoom support [0.25, 4] - Odd/even page header/footer

ข้อเสีย: - ต้องเสียเงิน Tiptap Pro subscription ($$$) - ต้อง replace StarterKit ด้วย ConvertKit (breaking change ใหญ่) - ยังเป็น alpha stage (API อาจเปลี่ยน) - ไม่มี automatic content-based pagination (เค้าบอกเองใน docs) - Lock-in กับ Tiptap ecosystem

สรุป: ดีที่สุดถ้ามี budget แต่สำหรับ wordhtml เป็น open-source project ไม่เหมาะ

#### Option B: tiptap-pagination-plus (Recommended)

ข้อดี: - Free & open source - รองรับ Tiptap v2 และ v3 (latest tag = v3) - Auto pagination based on DOM measurement - Header/footer support พร้อม {page} variable - Table pagination ด้วย TablePlus extensions - Predefined page sizes (A4, A3, A5, Letter, Legal) - Commands สำหรับ dynamic update (updatePageSize, updateMargins, etc.) - Toggle pagination on/off ได้ runtime - Multi-line rich text HTML ใน header/footer

ข้อเสีย: - Community maintained - ไม่มี official support - ต้องใช้ TablePlus/TableRowPlus/TableCellPlus/TableHeaderPlus แทน Tiptap มาตรฐาน ถ้าต้องการ table pagination - ต้อง test compatibility กับ custom extensions ของ wordhtml - DOM measurement-based → อาจมี edge cases กับ custom node views

สรุป: Best choice สำหรับ wordhtml - free, feature-complete, Tiptap v3 compatible

#### Option C: tiptap-pagination-breaks

ข้อดี: - Free & open source - Simple configuration - Auto pagination

ข้อเสีย: - ไม่มี header/footer support - ไม่มี table pagination - Package ออกมา 1 ปีแล้ว อาจไม่ค่อย maintained - มี dependencies 2 ตัว (pagination-plus มี 0 dependencies) - Feature set น้อยกว่า pagination-plus มาก

สรุป: ใช้ได้แค่ basic pagination ไม่มี page numbers/headers/footers

#### Option D: DIY Custom Pagination Engine

ข้อดี: - Full control ทุก aspect - ไม่ dependent กับ third-party - Optimize ได้เต็มที่สำหรับ use case ของ wordhtml

ข้อเสีย: - Implementation effort สูงมาก (2-3 เดือน) - Cursor management = ซับซ้อนมาก - Undo/redo integration = ยาก - Performance optimization ต้องทำเองทั้งหมด - Edge cases (tables, images, nested lists) = ไม่มีที่สิ้นสุด - Maintainability ต่ำ - ต้อง maintain engine เอง

สรุป: ไม่คุ้มค่าเวลา ยกเว้นถ้าไม่มี package ไหนใช้ได้เลย

#### Option E: CSS Columns / Print Simulation

ข้อดี: - Native browser support - Performance ดีที่สุด - No JavaScript needed

ข้อเสีย: - break-before/break-after/break-inside ใช้ได้แค่ตอน print - @page ใช้ได้แค่ตอน print - ไม่สามารถใช้ใน interactive editor ได้ - ไม่มี page numbers - ไม่มี header/footer

สรุป: ใช้ได้แค่ print preview ไม่ใช่ editing

### 2.3 คำแนะนำ: Primary + Fallback

| ลำดับ | Solution | สถานะ |
| --- | --- | --- |
| Primary | Option B: tiptap-pagination-plus | ใช้เป็น main solution |
| Fallback | Option D: DIY (simplified) | ถ้า pagination-plus ไม่ compatible |
| Print Export | Existing @page CSS | ใช้ต่อได้ ไม่ต้องแก้ |

## 3. Recommended Architecture

### 3.1 เหตุผลที่เลือก tiptap-pagination-plus

- Open source ไม่มีค่าใช้จ่าย - เหมาะกับ wordhtml ที่เป็น open-source project

- ทำงานกับ Tiptap v3 ได้ - wordhtml ใช้ @tiptap/* version ^3.22.4

- มี header/footer support พร้อม {page} / {total} variables

- มี table pagination - ด้วย TablePlus extensions

- Auto pagination ตาม content height (ไม่ต้อง manual breaks)

- Commands สำหรับ dynamic config - เปลี่ยน page size, margins runtime

- Toggle on/off ได้ - ผู้ใช้สามารถ enable/disable pagination ได้

### 3.2 Compatibility Analysis กับ Existing Code

#### ✅ สิ่งที่เข้ากันได้ดี

| ส่วน | ความเข้ากันได้ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| Tiptap v3 | ✅ Excellent | pagination-plus รองรับ v3 (latest tag) |
| StarterKit | ✅ Good | pagination-plus ทำงานบน StarterKit |
| page.ts constants | ✅ Excellent | ใช้ A4/LETTER constants ที่มีอยู่ได้เลย |
| PageBreak node | ✅ Good | pagination-plus มี page break concept ของตัวเอง แต่ manual breaks ยังใช้ได้ |
| mmToPx() | ✅ Excellent | ใช้ convert margins จาก mm เป็น px ได้ |
| Zustand store | ✅ Good | pageSetup state ใช้ config pagination-plus ได้ |

#### ⚠️ สิ่งที่ต้องตรวจสอบ / อาจต้องแก้

| ส่วน | ระดับความเสี่ยง | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| Custom Table extensions | ⚠️ Medium | pagination-plus มี TablePlus แยก อาจต้อง replace หรือ configure |
| ImageResizeView (NodeView) | ⚠️ Low-Medium | DOM measurement อาจมีปัญหากับ custom node views |
| IndentExtension | ⚠️ Low | margin-left จาก indent อาจส่งผลต่อ pagination calculation |
| HeadingWithId | ✅ Low | น่าจะทำงานได้ |
| BulletListWithClass | ✅ Low | น่าจะทำงานได้ |
| VariableMark | ⚠️ Low | mark nodes ไม่ควรส่งผลต่อ pagination |
| SearchAndReplace | ✅ Low | decorations ไม่ส่งผลต่อ pagination |

#### ❌ สิ่งที่ต้องแทนที่

| ส่วน | การเปลี่ยนแปลง |
| --- | --- |
| MultiPagePreview.tsx | Remove - pagination-plus จัดการ visual pages เอง |
| StatusBar.tsx pageCount | Rewrite - ใช้ pagination-plus data แทน regex match |
| EditorShell.tsx article layout | Modify - เปลี่ยนจาก single article เป็น pagination-plus container |

### 3.3 สถาปัตยกรรมหลัง Implement

Before (Current):
EditorShell
├── <article class="paper">  ← single container, no maxHeight
│   └── VisualEditor (Tiptap)
│       └── ProseMirror (flat content)
└── MultiPagePreview (split by manual breaks only)

After (With pagination-plus):
EditorShell
├── <PaginationContainer>  ← managed by pagination-plus
│   └── VisualEditor (Tiptap)
│       └── ProseMirror (flat content)
│       └── PaginationPlus Plugin
│           ├── DOM Measurement
│           ├── Page Decorations (visual boundaries)
│           └── Header/Footer per page
└── (MultiPagePreview removed - replaced by live pagination)

### 3.4 Data Flow ใหม่

pageSetup (Zustand Store)
    │
    ├──► mmToPx() conversion
    │
    ├──► PaginationPlus.configure({
    │      pageHeight: heightPx,
    │      pageWidth: widthPx,
    │      marginTop: marginTopPx,
    │      marginBottom: marginBottomPx,
    │      marginLeft: marginLeftPx,
    │      marginRight: marginRightPx,
    │    })
    │
    ├──► VisualEditor (Tiptap)
    │      └── Auto pagination by DOM measurement
    │
    └──► StatusBar (pageCount from pagination-plus)

## 4. Implementation Plan

### 4.1 Phase 1: Quick Win - Auto Pagination (1-2 สัปดาห์)

#### 4.1.1 เป้าหมาย

- ติดตั้ง tiptap-pagination-plus

- ทำให้ editor แสดง visual page boundaries แบบ auto

- Content ที่ยาวเกินหน้า จะถูกแบ่งเป็นหน้าใหม่อัตโนมัติ

- ใช้ A4/LETTER constants ที่มีอยู่

#### 4.1.2 ขั้นตอนการทำงาน

Step 1: ติดตั้ง dependency

npm install tiptap-pagination-plus

Step 2: สร้าง Pagination Config Utility

// src/lib/pagination/config.ts
import { PaginationPlus, PAGE_SIZES } from "tiptap-pagination-plus";
import type { PageSetup } from "@/types";
import { A4, LETTER, mmToPx } from "@/lib/page";

export function createPaginationExtension(pageSetup: PageSetup) {
  const base = pageSetup.size === "Letter" ? LETTER : A4;
  const isLandscape = pageSetup.orientation === "landscape";
  const widthMm = isLandscape ? base.hMm : base.wMm;
  const heightMm = isLandscape ? base.wMm : base.hMm;

  const pageHeight = Math.round(mmToPx(heightMm));
  const pageWidth = Math.round(mmToPx(widthMm));
  const marginTop = Math.round(mmToPx(pageSetup.marginMm.top));
  const marginBottom = Math.round(mmToPx(pageSetup.marginMm.bottom));
  const marginLeft = Math.round(mmToPx(pageSetup.marginMm.left));
  const marginRight = Math.round(mmToPx(pageSetup.marginMm.right));

  // คำนวณ content area (ลบ margin ออกจาก page height)
  const contentMarginTop = marginTop;
  const contentMarginBottom = marginBottom;

  return PaginationPlus.configure({
    pageHeight,
    pageWidth,
    pageGap: 20,              // ระยะห่างระหว่างหน้า (px)
    pageGapBorderSize: 1,      // ขนาดเส้นแบ่งหน้า
    pageGapBorderColor: "var(--color-border)",
    pageBreakBackground: "var(--color-background)",
    pageHeaderHeight: 0,       // Phase 1: ยังไม่มี header
    pageFooterHeight: 0,       // Phase 1: ยังไม่มี footer
    marginTop: 0,              // pagination จัดการเอง
    marginBottom: 0,
    marginLeft: 0,
    marginRight: 0,
    contentMarginTop,
    contentMarginBottom,
    contentMarginLeft: marginLeft,
    contentMarginRight: marginRight,
  });
}

export { PAGE_SIZES };

Step 3: แก้ไข VisualEditor - เพิ่ม PaginationPlus Extension

// src/components/editor/VisualEditor.tsx
import { useMemo } from "react";
import { PaginationPlus, PAGE_SIZES } from "tiptap-pagination-plus";
import { createPaginationExtension } from "@/lib/pagination/config";

// ... existing imports

export function VisualEditor({ onEditorReady }: VisualEditorProps) {
  const pageSetup = useEditorStore((s) => s.pageSetup);

  const extensions = useMemo(() => {
    const paginationExt = createPaginationExtension(pageSetup);

    return [
      StarterKit.configure({
        heading: false,
        bulletList: false,
        link: false,
        underline: false,
      }),
      // ... existing extensions
      paginationExt,  // ← เพิ่มต่อท้ายสุด (สำคัญ!)
    ];
  }, [pageSetup]);  // ← re-create เมื่อ pageSetup เปลี่ยน

  // ... rest of component
}

⚠️ สำคัญ: Extension registration order มีความสำคัญมาก: 1. StarterKit และ base extensions ต้องลงทะเบียนก่อน 2. PaginationPlus ควรลงทะเบียน หลังสุด เพื่อให้ plugin ทำงานหลังจาก content render เสร็จ

Step 4: แก้ไข EditorShell - ลบ article wrapper ที่เป็น single container

// EditorShell.tsx - เปลี่ยนจาก single article เป็น pagination-compatible
// pagination-plus จะสร้าง page containers เอง ดังนั้นเราไม่ต้อง wrap ด้วย <article>

// แทนที่:
// <article className="paper printable-paper ...">
//   <VisualEditor onEditorReady={onEditorReady} />
// </article>

// ด้วย:
<div className="editor-paper-container">
  <VisualEditor onEditorReady={onEditorReady} />
</div>

pagination-plus จะจัดการการ render หลายหน้าเอง โดยใช้ DOM measurement + decorations

Step 5: Update StatusBar pageCount

// src/components/editor/StatusBar.tsx
import { useEditorStore } from "@/store/editorStore";

// pagination-plus จะเก็บ page count ใน editor storage หรือ state
// เราจะสร้าง hook สำหรับอ่านค่า:

function usePageCount(): number {
  const editor = useEditorStore((s) => s.editor); // หรือผ่าน props/context
  // pagination-plus เก็บ page count ไว้ใน editor.storage
  return editor?.storage?.pagination?.pageCount ?? 1;
}

Step 6: Remove MultiPagePreview

// MultiPagePreview.tsx จะถูกแทนที่ด้วย pagination-plus live preview
// เนื่องจาก editor จะแสดง pages แบบ real-time แล้ว
// สามารถลบ file นี้ออกหรือ keep ไว้สำหรับ fallback mode

#### 4.1.3 ผลลัพธ์ที่คาดหวังหลัง Phase 1

- Editor แสดง visual page boundaries (เส้นแบ่งหน้า)

- Content ที่ยาวเกิน page height ถูกแบ่งเป็นหน้าใหม่อัตโนมัติ

- Page count ใน StatusBar ตรงกับจำนวนหน้าจริง

- Manual page breaks ยังใช้ได้ (ร่วมกับ auto pagination)

### 4.2 Phase 2: Header/Footer + Page Numbers (2-3 สัปดาห์)

#### 4.2.1 เป้าหมาย

- เพิ่ม header/footer แบบ per-page

- รองรับ {page} / {total} variables

- First page different header/footer (ตาม Word convention)

- Thai font support ใน header/footer

#### 4.2.2 ขั้นตอนการทำงาน

Step 1: Update Pagination Config ด้วย Header/Footer

// src/lib/pagination/config.ts (Phase 2 update)

interface PaginationHeaderFooterConfig {
  headerLeft?: string;
  headerCenter?: string;
  headerRight?: string;
  footerLeft?: string;
  footerCenter?: string;
  footerRight?: string;
  firstPageDifferent?: boolean;
  oddEvenDifferent?: boolean;
}

export function createPaginationExtension(
  pageSetup: PageSetup,
  hfConfig?: PaginationHeaderFooterConfig
) {
  // ... existing calculation

  return PaginationPlus.configure({
    // ... existing config
    pageHeaderHeight: 40,      // ความสูง header (px)
    pageFooterHeight: 40,      // ความสูง footer (px)
    headerLeft: hfConfig?.headerLeft ?? "",
    headerRight: hfConfig?.headerRight ?? "",
    footerLeft: hfConfig?.footerLeft ?? "",
    footerRight: hfConfig?.footerRight ?? "{page}",  // default: page number
    footerCenter: hfConfig?.footerCenter ?? "",
    // สำหรับ multiline HTML header/footer:
    headerHTML: hfConfig?.headerLeft
      ? `<div style="display:flex;justify-content:space-between;font-size:11px;color:#666;">
           <span>${hfConfig.headerLeft}</span>
           <span>${hfConfig.headerRight ?? ""}</span>
         </div>`
      : undefined,
  });
}

Step 2: สร้าง Header/Footer Editor UI

// src/components/editor/PageHeaderFooterEditor.tsx
"use client";

import { useState } from "react";
import { useEditorStore } from "@/store/editorStore";

interface HeaderFooterState {
  headerLeft: string;
  headerCenter: string;
  headerRight: string;
  footerLeft: string;
  footerCenter: string;
  footerRight: string;
  firstPageDifferent: boolean;
}

export function PageHeaderFooterEditor() {
  const [config, setConfig] = useState<HeaderFooterState>({
    headerLeft: "",
    headerCenter: "",
    headerRight: "",
    footerLeft: "",
    footerCenter: "",
    footerRight: "{page}",  // default page number
    firstPageDifferent: false,
  });

  // ผูกกับ store เพื่อ sync กับ pagination-plus
  // ใช้ commands: updateHeaderContent, updateFooterContent

  return (
    <div className="space-y-4">
      {/* Header Section */}
      <div className="space-y-2">
        <label className="text-sm font-medium">ส่วนหัว (Header)</label>
        <div className="grid grid-cols-3 gap-2">
          <input
            placeholder="ซ้าย"
            value={config.headerLeft}
            onChange={(e) => setConfig((c) => ({ ...c, headerLeft: e.target.value }))}
            className="..."
          />
          <input
            placeholder="กลาง"
            value={config.headerCenter}
            onChange={(e) => setConfig((c) => ({ ...c, headerCenter: e.target.value }))}
            className="..."
          />
          <input
            placeholder="ขวา"
            value={config.headerRight}
            onChange={(e) => setConfig((c) => ({ ...c, headerRight: e.target.value }))}
            className="..."
          />
        </div>
      </div>

      {/* Footer Section */}
      <div className="space-y-2">
        <label className="text-sm font-medium">ส่วนท้าย (Footer)</label>
        <div className="grid grid-cols-3 gap-2">
          <input
            placeholder="ซ้าย"
            value={config.footerLeft}
            onChange={(e) => setConfig((c) => ({ ...c, footerLeft: e.target.value }))}
            className="..."
          />
          <input
            placeholder="กลาง"
            value={config.footerCenter}
            onChange={(e) => setConfig((c) => ({ ...c, footerCenter: e.target.value }))}
            className="..."
          />
          <input
            placeholder="ขวา"
            value={config.footerRight}
            onChange={(e) => setConfig((c) => ({ ...c, footerRight: e.target.value }))}
            className="..."
          />
        </div>
      </div>

      {/* Variables Help */}
      <div className="text-xs text-muted-foreground">
        ตัวแปรที่ใช้ได้: {"{page}"} = หน้าปัจจุบัน, {"{total}"} = จำนวนหน้าทั้งหมด
      </div>

      {/* First page different */}
      <label className="flex items-center gap-2">
        <input
          type="checkbox"
          checked={config.firstPageDifferent}
          onChange={(e) => setConfig((c) => ({ ...c, firstPageDifferent: e.target.checked }))}
        />
        <span className="text-sm">หน้าแรกต่างจากหน้าอื่น</span>
      </label>
    </div>
  );
}

Step 3: เพิ่ม Header/Footer Config ใน PageSetup Store

// src/types/index.ts - update PageSetup

export interface PageSetup {
  size: "A4" | "Letter";
  orientation: "portrait" | "landscape";
  marginMm: { top: number; right: number; bottom: number; left: number };
  // เพิ่ม:
  headerFooter?: {
    headerLeft: string;
    headerCenter: string;
    headerRight: string;
    footerLeft: string;
    footerCenter: string;
    footerRight: string;
    firstPageDifferent: boolean;
  };
}

Step 4: Thai Font Support

// ใน pagination-plus config ระบุ font-family สำหรับ header/footer:
headerHTML: `<div style="font-family: 'Sarabun', var(--font-sans), sans-serif; ...">...</div>`,

หรือใช้ CSS class:

/* globals.css */
.pagination-header,
.pagination-footer {
  font-family: var(--font-sans), "Sarabun", -apple-system, sans-serif;
  font-size: 11px;
  color: var(--color-muted-foreground);
}

#### 4.2.3 ผลลัพธ์ที่คาดหวังหลัง Phase 2

- ทุกหน้าแสดง header/footer

- Page numbers แสดงตามจริง ({page} / {total})

- สามารถ configure header/footer ผ่าน UI

- หน้าแรกสามารถมี header/footer ต่างจากหน้าอื่น

### 4.3 Phase 3: Polish & Edge Cases (1-2 สัปดาห์)

#### 4.3.1 เป้าหมาย

- Widow/Orphan control

- Keep heading with next paragraph

- Image/table break-inside: avoid

- Performance optimization

- Virtual scrolling สำหรับเอกสารยาว

#### 4.3.2 Widow/Orphan Control

ปัญหา: บางครั้ง paragraph ถูกแบ่งข้ามหน้า ทำให้บรรทัดเดียวติดท้ายหน้า (widow) หรือบรรทัดเดียวอยู่หัวหน้า (orphan)

วิธีแก้:

// ใช้ CSS ร่วมกับ pagination-plus:
// ใน globals.css เพิ่ม:

.prose-editor p {
  orphans: 2;    /* ไม่ให้มี orphan (บรรทัดเดียวหัวหน้า) */
  widows: 2;     /* ไม่ให้มี widow (บรรทัดเดียวท้ายหน้า) */
}

// หมายเหตุ: orphans/widows ใช้ได้แค่ตอน print
// สำหรับ editor preview ต้องใช้ pagination-plus logic เอง

pagination-plus จัดการเรื่องนี้ผ่าน DOM measurement - ถ้า block ที่เหลือสั้นเกินไปจะ push ทั้ง block ไปหน้าถัดไป

#### 4.3.3 Keep Heading With Next Paragraph

/* globals.css */
.prose-editor h1,
.prose-editor h2,
.prose-editor h3 {
  break-after: avoid;      /* ไม่ให้ heading อยู่ท้ายหน้า */
  page-break-after: avoid;
}

.prose-editor h1 + p,
.prose-editor h2 + p,
.prose-editor h3 + p {
  break-before: avoid;     /* ไม่ให้ paragraph หลัง heading อยู่หัวหน้า */
  page-break-before: avoid;
}

ใน pagination-plus context: - ใช้ CSS break-inside: avoid กับ heading blocks - pagination-plus DOM measurement จะพยายามไม่ split heading

#### 4.3.4 Image/Table Break-Inside: Avoid

/* globals.css */
.prose-editor img,
.prose-editor table {
  break-inside: avoid;
  page-break-inside: avoid;
}

/* สำหรับ table ที่ใหญ่เกิน 1 หน้า - ใช้ TablePlus extensions */

#### 4.3.5 Table Pagination

ถ้าต้องการ table pagination (table ใหญ่ split ข้ามหน้า พร้อม header row ซ้ำ):

npm install tiptap-pagination-plus  # มี TablePlus มาในชุดเดียวกัน

// VisualEditor.tsx - แทน Table extensions:
import {
  TablePlus,
  TableRowPlus,
  TableCellPlus,
  TableHeaderPlus,
} from "tiptap-pagination-plus";

// แทน:
// Table.configure({ resizable: true }),
// RepeatingRow,
// TableHeader,
// TableCell,

// ด้วย:
TablePlus.configure({ resizable: true }),
TableRowPlus,
TableHeaderPlus,
TableCellPlus,

⚠️ Risk: การแทน Table extensions อาจส่งผลต่อ: - Existing table data (backward compatibility) - RepeatingRow extension (ใช้กับ template mode) - Table resize handles

แนะนำ: ทดสอบ compatibility อย่างละเอียดก่อน replace

#### 4.3.6 Performance Optimization

ปัญหา: เอกสารยาว (50+ หน้า) อาจทำให้ browser slow

วิธีแก้:

- Lazy pagination calculation:

// ใช้ requestIdleCallback แทน setTimeout:
const schedulePagination = (callback: () => void) => {
  if (typeof requestIdleCallback !== "undefined") {
    requestIdleCallback(callback, { timeout: 100 });
  } else {
    requestAnimationFrame(callback);
  }
};

- Debounced updates:

// ใน pagination-plus หรือ custom plugin:
let debounceTimer: ReturnType<typeof setTimeout>;

const debouncedPagination = () => {
  clearTimeout(debounceTimer);
  debounceTimer = setTimeout(() => {
    runPagination();
  }, 150);  // 150ms debounce
};

- Virtual Scrolling (สำหรับเอกสารมากกว่า 20 หน้า):

// ใช้ intersection observer เพื่อ render เฉพาะหน้าที่ visible
import { useVirtualizer } from "@tanstack/react-virtual";

function PaginatedEditor() {
  const parentRef = useRef<HTMLDivElement>(null);
  
  const virtualizer = useVirtualizer({
    count: pageCount,
    getScrollElement: () => parentRef.current,
    estimateSize: () => pageHeight + pageGap,
    overscan: 2,  // render 2 หน้าก่อน/หลัง viewport
  });

  // ... render virtual items
}

หมายเหตุ: pagination-plus อาจไม่ support virtual scrolling โดยตรง อาจต้อง implement เองหรือใช้ workaround

- Measure only visible content:

// แทนที่จะ measure ทุก node ทุกครั้ง:
// Measure เฉพาะ nodes ที่อยู่ใน/ใกล้ viewport
const visibleRange = getVisibleNodeRange();
for (let i = visibleRange.start; i < visibleRange.end; i++) {
  measureNode(nodes[i]);
}

## 5. Code Architecture

### 5.1 ไฟล์ที่ต้องแก้ไข/สร้าง

| ไฟล์ | การกระทำ | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| package.json | เพิ่ม dependency | tiptap-pagination-plus |
| src/lib/pagination/config.ts | สร้างใหม่ | Config utility สำหรับ pagination-plus |
| src/lib/pagination/hooks.ts | สร้างใหม่ | React hooks สำหรับ page count, header/footer |
| src/components/editor/VisualEditor.tsx | แก้ไข | เพิ่ม PaginationPlus extension |
| src/components/editor/EditorShell.tsx | แก้ไข | ลบ single article wrapper |
| src/components/editor/StatusBar.tsx | แก้ไข | ใช้ page count จาก pagination |
| src/components/editor/PageSetupDialog.tsx | แก้ไข | เพิ่ม header/footer controls |
| src/components/editor/PageHeaderFooterEditor.tsx | สร้างใหม่ | UI สำหรับ header/footer config |
| src/store/editorStore.ts | แก้ไข | เพิ่ม header/footer ใน PageSetup |
| src/types/index.ts | แก้ไข | ขยาย PageSetup interface |
| src/app/globals.css | แก้ไข | เพิ่ม pagination styles |
| src/components/editor/MultiPagePreview.tsx | ลบหรือ deprecate | แทนด้วย pagination-plus |
| src/hooks/usePagination.ts | สร้างใหม่ | Hook สำหรับ pagination state |

### 5.2 Extension Registration Order (สำคัญมาก)

// ✅ ลำดับที่ถูกต้อง:
const extensions = [
  // 1. Base schema (ต้องมาก่อน)
  StarterKit.configure({
    heading: false,        // แทนด้วย HeadingWithId
    bulletList: false,     // แทนด้วย BulletListWithClass
    link: false,           // แทนด้วย Link ที่ configure เอง
    underline: false,      // แทนด้วย Underline
  }),

  // 2. Node extensions (ที่ต้องการ custom schema)
  HeadingWithId.configure({ levels: [1, 2, 3] }),
  BulletListWithClass,
  Underline,
  Link.configure({ openOnClick: false }),
  createImageWithAlign(ImageResizeView),

  // 3. Formatting extensions
  TextAlign.configure({ types: ["heading", "paragraph"] }),
  Color,
  Highlight.configure({ multicolor: true }),
  Subscript,
  Superscript,
  FontFamily,

  // 4. Structure extensions
  IndentExtension,
  Placeholder.configure({ ... }),

  // 5. Table extensions
  Table.configure({ resizable: true }),
  RepeatingRow,
  TableHeader,
  TableCell,

  // 6. Special features
  VariableMark,
  PageBreak,  // ยังคงใช้สำหรับ manual breaks
  SearchAndReplace.configure({ ... }),
  TaskList,
  TaskItem.configure({ nested: true }),
  Gapcursor,

  // 7. PAGINATION - ต้องอยู่ท้ายสุด!
  // เพราะต้องทำงานหลังจากทุกอย่าง render เสร็จ
  PaginationPlus.configure({ ... }),
];

หลักการ: - Base schema ต้องมาก่อน - Pagination ต้องมาท้ายสุด เพราะต้อง measure DOM หลังจากทุก extension ทำการ render แล้ว - ถ้ามี TablePlus แทน Table มาตรฐาน ต้องใส่ก่อน PaginationPlus เช่นกัน

### 5.3 CSS Changes

/* src/app/globals.css - เพิ่ม */

/* ── Pagination Plus Styles ── */
.pagination-page {
  background: white;
  box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  margin-bottom: 20px;
}

.pagination-page-gap {
  border-top: 1px dashed var(--color-border);
  margin: 10px 0;
}

.pagination-header {
  font-family: var(--font-sans), "Sarabun", -apple-system, sans-serif;
  font-size: 11px;
  color: var(--color-muted-foreground);
  border-bottom: 1px solid var(--color-border);
  padding: 8px 0;
}

.pagination-footer {
  font-family: var(--font-sans), "Sarabun", -apple-system, sans-serif;
  font-size: 11px;
  color: var(--color-muted-foreground);
  border-top: 1px solid var(--color-border);
  padding: 8px 0;
}

/* สำหรับ dark mode */
html[data-theme="dark"] .pagination-page {
  background: var(--color-background);
}

/* Print styles ร่วมกับ pagination */
@media print {
  .pagination-page {
    box-shadow: none !important;
    margin-bottom: 0 !important;
    page-break-after: always;
    break-after: page;
  }
  
  .pagination-page:last-child {
    page-break-after: auto;
    break-after: auto;
  }
  
  .pagination-page-gap {
    display: none !important;
  }
}

/* Break control */
.prose-editor h1,
.prose-editor h2,
.prose-editor h3,
.prose-editor img,
.prose-editor table {
  break-inside: avoid;
  page-break-inside: avoid;
}

.prose-editor h1,
.prose-editor h2,
.prose-editor h3 {
  break-after: avoid;
  page-break-after: avoid;
}

.prose-editor tr {
  break-inside: avoid;
  page-break-inside: avoid;
}

### 5.4 Store Changes

// src/types/index.ts

export interface HeaderFooterConfig {
  headerLeft: string;
  headerCenter: string;
  headerRight: string;
  footerLeft: string;
  footerCenter: string;
  footerRight: string;
  firstPageDifferent: boolean;
  oddEvenDifferent: boolean;  // Phase 3
}

export interface PageSetup {
  size: "A4" | "Letter";
  orientation: "portrait" | "landscape";
  marginMm: { top: number; right: number; bottom: number; left: number };
  headerFooter?: HeaderFooterConfig;  // ← เพิ่ม
}

// src/store/editorStore.ts

const DEFAULT_HEADER_FOOTER: HeaderFooterConfig = {
  headerLeft: "",
  headerCenter: "",
  headerRight: "",
  footerLeft: "",
  footerCenter: "",
  footerRight: "{page}",
  firstPageDifferent: false,
  oddEvenDifferent: false,
};

const DEFAULT_PAGE_SETUP: PageSetup = {
  size: "A4",
  orientation: "portrait",
  marginMm: { top: 25, right: 19, bottom: 25, left: 19 },
  headerFooter: DEFAULT_HEADER_FOOTER,
};

// Actions:
setPageSetup: (partial) => set((s) => ({ pageSetup: { ...s.pageSetup, ...partial } })),
setHeaderFooter: (partial) =>
  set((s) => ({
    pageSetup: {
      ...s.pageSetup,
      headerFooter: {
        ...s.pageSetup.headerFooter,
        ...partial,
      },
    },
  })),

### 5.5 Hook สำหรับ Pagination State

// src/hooks/usePagination.ts

import { useEffect, useState } from "react";
import type { Editor } from "@tiptap/core";

interface PaginationState {
  pageCount: number;
  currentPage: number;
  isPaginated: boolean;
}

export function usePagination(editor: Editor | null): PaginationState {
  const [state, setState] = useState<PaginationState>({
    pageCount: 1,
    currentPage: 1,
    isPaginated: false,
  });

  useEffect(() => {
    if (!editor) return;

    const updateState = () => {
      const storage = editor.storage?.pagination as
        | { pageCount?: number; currentPage?: number; isPaginated?: boolean }
        | undefined;

      setState({
        pageCount: storage?.pageCount ?? 1,
        currentPage: storage?.currentPage ?? 1,
        isPaginated: storage?.isPaginated ?? false,
      });
    };

    // Listen to pagination changes
    editor.on("paginationUpdate", updateState);
    editor.on("update", updateState);

    // Initial state
    updateState();

    return () => {
      editor.off("paginationUpdate", updateState);
      editor.off("update", updateState);
    };
  }, [editor]);

  return state;
}

### 5.6 Updated StatusBar

// src/components/editor/StatusBar.tsx (Phase 1+ update)

import { usePagination } from "@/hooks/usePagination";

export function StatusBar() {
  const editor = useEditorStore((s) => s.editor); // หรือผ่าน context
  const pagination = usePagination(editor);

  // แทนที่ pageCount จาก regex match:
  const pageCount = pagination.isPaginated
    ? pagination.pageCount
    : (documentHtml.match(/<div[^>]*\sclass=["'][^"']*\bpage-break\b[^"']*["'][^>]*>/gi) || []).length + 1;

  // ... rest of component
}

## 6. Risk & Mitigation

### 6.1 Compatibility Risk กับ Custom Extensions

| ระดับ | Extension | ความเสี่ยง | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| สูง | Table + RepeatingRow | TablePlus อาจ conflict | ทดสอบ table data migration, keep fallback |
| สูง | ImageResizeView (NodeView) | DOM measurement อาจคำนวณผิด | Test กับ images หลายขนาด, ใช้ break-inside: avoid |
| กลาง | IndentExtension | margin-left อาจทำให้ content กว้างเกิน | Test pagination กับ indent values |
| กลาง | VariableMark | Mark nodes อาจมีปัญหากับ DOM split | Test กับ template content |
| ต่ำ | HeadingWithId | น่าจะทำงานได้ | Basic test |
| ต่ำ | SearchAndReplace | Decorations ไม่ส่งผล | No action needed |

Mitigation Strategy: 1. สร้าง test document ที่มีทุก node type (paragraph, heading, table, image, list, task list, code block, quote, variable mark) 2. ทดสอบ pagination กับ document นี้ 3. ถ้ามีปัญหา ใช้ feature flag เพื่อ disable pagination สำหรับ document ที่มีปัญหา

### 6.2 Performance Risk กับเอกสารยาว

| สถานการณ์ | ผลกระทบ | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| เอกสาร 50+ หน้า | Browser slow, typing lag | Debounced pagination + virtual scrolling |
| เอกสารมี images หนาย | DOM measurement ช้า | Lazy image loading + async measurement |
| เอกสารมี tables ใหญ่ | Table recalculation ช้า | TablePlus optimization |
| Rapid typing | Pagination recalc ทุก keystroke | 150ms debounce + requestIdleCallback |

Mitigation Code:

// ใน pagination config:
const PAGINATION_DEBOUNCE_MS = 150;
const PAGINATION_IDLE_TIMEOUT_MS = 100;

function createDebouncedPagination(editor: Editor) {
  let timer: ReturnType<typeof setTimeout>;
  
  return () => {
    clearTimeout(timer);
    timer = setTimeout(() => {
      if (typeof requestIdleCallback !== "undefined") {
        requestIdleCallback(
          () => editor.commands.recalculatePagination(),
          { timeout: PAGINATION_IDLE_TIMEOUT_MS }
        );
      } else {
        editor.commands.recalculatePagination();
      }
    }, PAGINATION_DEBOUNCE_MS);
  };
}

### 6.3 Cursor Jumping Risk

ปัญหา: เมื่อ pagination recalculate แล้ว content ย้ายข้าม page cursor อาจกระโดดไปตำแหน่งไม่ถูกต้อง

Mitigation:

// ก่อน recalculate pagination บันทึก cursor position:
const saveCursorPosition = (editor: Editor) => {
  const { from, to } = editor.state.selection;
  const nodeBefore = editor.state.doc.resolve(from).nodeBefore;
  const nodeAfter = editor.state.doc.resolve(from).nodeAfter;
  
  return {
    relativePos: from,
    nodeBeforeText: nodeBefore?.textContent?.slice(-20),
    nodeAfterText: nodeAfter?.textContent?.slice(0, 20),
  };
};

// หลัง recalculate คืน cursor position:
const restoreCursorPosition = (editor: Editor, saved: ReturnType<typeof saveCursorPosition>) => {
  // ใช้ node text content เพื่อหา pos ใหม่
  // หรือใช้ bookmark pattern ของ ProseMirror
};

pagination-plus น่าจะ handle เรื่องนี้ให้อยู่แล้ว แต่ต้อง test อย่างละเอียด

### 6.4 Data Migration (Snapshots เก่า)

ปัญหา: Snapshots เก่าใน localStorage อาจมี HTML ที่ไม่ compatible กับ pagination-plus

Mitigation:

// ใน store migration:
const MIGRATION_VERSION = 2;

interface PersistedState {
  _v: number;
  // ... other fields
}

// เมื่อโหลด state จาก storage:
function migrateState(state: PersistedState): PersistedState {
  if (state._v < 2) {
    // Add default headerFooter config
    return {
      ...state,
      pageSetup: {
        ...state.pageSetup,
        headerFooter: DEFAULT_HEADER_FOOTER,
      },
      _v: 2,
    };
  }
  return state;
}

### 6.5 Print/Export Compatibility

ปัญหา: pagination-plus ใช้ DOM decorations ซึ่งไม่ได้อยู่ใน document HTML output

Mitigation:

// ใน export/wrap.ts - print ยังใช้ @page CSS เหมือนเดิม:
// pagination-plus จัดการแค่ editor preview
// export/print ใช้ @page CSS ซึ่ง browser จัดการ pagination เอง

// แต่ถ้าต้องการ page numbers ใน print:
// อาจต้องใช้ running headers/footers หรือ
// สร้าง multi-page HTML สำหรับ export

สรุป: - Editor preview: ใช้ pagination-plus (auto pagination + page numbers) - Print/PDF: ใช้ @page CSS + @media print (browser native) - Export HTML: อาจต้องสร้าง page wrappers ใน HTML output

## 7. Appendix

### 7.1 โครงสร้างไฟล์ใหม่หลัง Implement

src/
├── lib/
│   ├── page.ts              # (existing) A4/LETTER constants, mmToPx
│   ├── pagination/
│   │   ├── config.ts        # PaginationPlus configuration utility
│   │   ├── constants.ts     # Pagination constants (gaps, colors, etc.)
│   │   └── utils.ts         # Helper functions (debounce, measurement)
│   └── tiptap/
│       ├── pageBreak.ts     # (existing) Manual page break node
│       ├── ...              # (existing extensions)
│
├── components/
│   └── editor/
│       ├── VisualEditor.tsx          # (modified) + PaginationPlus
│       ├── EditorShell.tsx             # (modified) Remove single article
│       ├── StatusBar.tsx               # (modified) Pagination-aware count
│       ├── PageSetupDialog.tsx         # (modified) + header/footer
│       ├── PageHeaderFooterEditor.tsx  # (new) Header/footer UI
│       ├── MultiPagePreview.tsx        # (removed/deprecated)
│       └── ...
│
├── hooks/
│   ├── usePagination.ts     # (new) Pagination state hook
│   └── useEditorResize.ts   # (existing) May need update
│
├── store/
│   └── editorStore.ts       # (modified) + headerFooter in PageSetup
│
├── types/
│   └── index.ts             # (modified) Extended PageSetup
│
└── app/
    └── globals.css          # (modified) + pagination styles

### 7.2 API Reference สำหรับ tiptap-pagination-plus

#### Configuration Options

| Option | Type | Default | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| pageHeight | number | 842 | ความสูงหน้า (px) |
| pageWidth | number | 789 | ความกว้างหน้า (px) |
| pageGap | number | 20 | ระยะห่างระหว่างหน้า (px) |
| pageGapBorderSize | number | 1 | ขนาดเส้นแบ่งหน้า |
| pageGapBorderColor | string | "#e5e5e5" | สีเส้นแบ่งหน้า |
| pageBreakBackground | string | "#ffffff" | สีพื้นหลังช่องว่างระหว่างหน้า |
| pageHeaderHeight | number | 0 | ความสูง header |
| pageFooterHeight | number | 0 | ความสูง footer |
| headerLeft | string | "" | ข้อความ header ซ้าย |
| headerRight | string | "" | ข้อความ header ขวา |
| footerLeft | string | "" | ข้อความ footer ซ้าย |
| footerRight | string | "" | ข้อความ footer ขวา |
| marginTop | number | 0 | Margin บน |
| marginBottom | number | 0 | Margin ล่าง |
| marginLeft | number | 0 | Margin ซ้าย |
| marginRight | number | 0 | Margin ขวา |
| contentMarginTop | number | 0 | Content margin บน |
| contentMarginBottom | number | 0 | Content margin ล่าง |
| contentMarginLeft | number | 0 | Content margin ซ้าย |
| contentMarginRight | number | 0 | Content margin ขวา |

#### Commands

// Toggle pagination on/off
editor.commands.togglePagination()
editor.commands.enablePagination()
editor.commands.disablePagination()

// Update page dimensions
editor.commands.updatePageSize(PAGE_SIZES.A4)
editor.commands.updatePageHeight(1000)
editor.commands.updatePageWidth(800)

// Update margins
editor.commands.updateMargins({
  top: 30,
  bottom: 30,
  left: 60,
  right: 60,
})

// Update header/footer content
editor.commands.updateHeaderContent("Document Title", "Page {page}")
editor.commands.updateFooterContent("Confidential", "Page {page} of {total}")

#### Predefined Page Sizes

import { PAGE_SIZES } from "tiptap-pagination-plus";

PAGE_SIZES.A4      // { width: 794, height: 1123 }  @ 96 DPI
PAGE_SIZES.A3      // { width: 1123, height: 1587 }
PAGE_SIZES.A5      // { width: 559, height: 794 }
PAGE_SIZES.LETTER  // { width: 816, height: 1056 }
PAGE_SIZES.LEGAL   // { width: 816, height: 1345 }

หมายเหตุ: wordhtml ใช้ mmToPx() แทน predefined sizes เพราะ constants ที่มีอยู่ใช้หน่วย mm ซึ่งตรงกับ Word

### 7.3 Migration Checklist

- ☐ ติดตั้ง tiptap-pagination-plus

- ☐ สร้าง src/lib/pagination/config.ts

- ☐ แก้ไข VisualEditor.tsx - เพิ่ม PaginationPlus extension

- ☐ แก้ไข EditorShell.tsx - ลบ single article wrapper

- ☐ แก้ไข StatusBar.tsx - ใช้ pagination page count

- ☐ แก้ไข PageSetupDialog.tsx - เพิ่ม header/footer controls

- ☐ สร้าง PageHeaderFooterEditor.tsx

- ☐ แก้ไข editorStore.ts - ขยาย PageSetup type

- ☐ แก้ไข types/index.ts - เพิ่ม HeaderFooterConfig

- ☐ สร้าง usePagination.ts hook

- ☐ แก้ไข globals.css - เพิ่ม pagination styles

- ☐ ทดสอบกับ existing test documents

- ☐ ทดสอบ backward compatibility (snapshots เก่า)

- ☐ ทดสอบ print/export

- ☐ ทดสอบ Thai/Unicode content

- ☐ ทดสอบ performance กับเอกสารยาว

- ☐ ทดสอบ table pagination (ถ้าใช้ TablePlus)

- ☐ Update documentation

- ☐ Deploy to staging

### 7.4 Testing Strategy

Unit Tests:

// __tests__/pagination/config.test.ts
import { createPaginationExtension } from "@/lib/pagination/config";
import { A4, LETTER, mmToPx } from "@/lib/page";

describe("Pagination Config", () => {
  it("should calculate A4 portrait dimensions correctly", () => {
    const pageSetup = {
      size: "A4" as const,
      orientation: "portrait" as const,
      marginMm: { top: 25, right: 19, bottom: 25, left: 19 },
    };

    const ext = createPaginationExtension(pageSetup);
    const config = ext.options;

    expect(config.pageHeight).toBe(Math.round(mmToPx(297)));
    expect(config.pageWidth).toBe(Math.round(mmToPx(210)));
    expect(config.contentMarginTop).toBe(Math.round(mmToPx(25)));
  });

  it("should swap dimensions for landscape", () => {
    const pageSetup = {
      size: "A4" as const,
      orientation: "landscape" as const,
      marginMm: { top: 25, right: 19, bottom: 25, left: 19 },
    };

    const ext = createPaginationExtension(pageSetup);
    const config = ext.options;

    expect(config.pageHeight).toBe(Math.round(mmToPx(210)));
    expect(config.pageWidth).toBe(Math.round(mmToPx(297)));
  });
});

Integration Tests:

// __tests__/pagination/integration.test.ts
// ทดสอบกับเอกสารจริง - ใช้ playwright หรือ testing-library

describe("Pagination Integration", () => {
  it("should split content into multiple pages", async () => {
    // สร้าง editor ด้วย content ยาว
    // ตรวจสอบว่ามี page decorations หลายอัน
  });

  it("should update page count when content changes", async () => {
    // พิมพ์ content เพิ่ม
    // ตรวจสอบว่า page count เปลี่ยน
  });

  it("should handle Thai text correctly", async () => {
    // ใส่ Thai text ยาว ๆ
    // ตรวจสอบว่า pagination ทำงานถูกต้อง
  });
});

Performance Tests:

// ทดสอบกับเอกสาร 50+ หน้า
// วัด FPS ขณะพิมพ์
// วัด time to first pagination

### 7.5 Fallback Plan

ถ้า tiptap-pagination-plus ไม่ทำงานตาม expectation:

- Option 1: ใช้ pagination-plus แบบ limited

  - Disable auto pagination

  - ใช้แค่ visual page boundaries (decorations) โดย manual calculation

  - เก็บ page count จาก DOM measurement

- Option 2: DIY Simplified

  - สร้าง ProseMirror plugin ที่ใช้ ResizeObserver + DecorationSet

  - ไม่ insert nodes เข้า schema

  - แสดงเส้นแบ่งหน้าเป็น decorations เท่านั้น

  - Page count คำนวณจาก DOM height

- Option 3: Revert กลับไป manual only

  - ปรับปรุง MultiPagePreview ให้ดีขึ้น

  - ให้ user ใส่ manual breaks เอง

  - StatusBar นับจาก manual breaks เหมือนเดิม

## สรุป (Executive Summary)

### สถานะปัจจุบัน

wordhtml มี pagination แบบ manual only - ใช้ได้แค่กับ page breaks ที่ user ใส่เอง ไม่มี auto pagination, header/footer หรือ page numbers ใน editor preview

### แนะนำ Solution

tiptap-pagination-plus - community OSS extension ที่รองรับ Tiptap v3, มี auto pagination, header/footer, page numbers, และ table pagination

### Timeline

- Phase 1 (Auto Pagination): 1-2 สัปดาห์ - Editor แสดง visual page boundaries

- Phase 2 (Header/Footer): 2-3 สัปดาห์ - Page numbers, per-page header/footer

- Phase 3 (Polish): 1-2 สัปดาห์ - Widow/orphan, performance, edge cases

รวมประมาณ 4-7 สัปดาห์ สำหรับ pagination แบบสมบูรณ์

### ความเสี่ยงหลัก

- Compatibility กับ custom extensions (table, image, indent) - ต้อง test อย่างละเอียด

- Performance กับเอกสารยาว - ต้อง implement debounce + virtual scrolling

- Cursor management - ต้อง test user experience ขณะพิมพ์

### ขั้นตอนต่อไปที่แนะนำ

- ติดตั้ง tiptap-pagination-plus ใน branch แยก

- สร้าง PoC (Proof of Concept) ด้วย config พื้นฐาน

- ทดสอบ compatibility กับ existing extensions

- ถ้าผ่าน → เริ่ม Phase 1 implementation

- ถ้าไม่ผ่าน → ใช้ DIY simplified fallback

End of Document